乐府办字〔2025〕67号

乐平市人民政府办公室

关于印发乐平市机制砂石行业整治验收

工作方案的通知

各乡（镇）人民政府、街道办事处，市政府各部门，市直有关单位：

《乐平市机制砂石行业整治验收工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

乐平市人民政府办公室




2025年10月26日




（此件主动公开）

乐平市机制砂石行业整治验收工作方案

为深入贯彻落实市委办公室 市政府办公室《关于印发<乐平市落实省第二轮生态环境保护督察典型案例整改方案>的通知》（乐办发电〔2023〕13号）和中共乐平市委 乐平市人民政府《关于印发<乐平市落实赣东专员办对乐平市突出生态问题解决不力情况约谈会议提出问题整改方案>的通知》（乐市发电〔2025〕9号）要求，确保全面完成我市机制砂石行业整治工作任务，规范开展机制砂石企业整治与验收工作，结合实际，特制定本方案。

一、验收目标

全面检验我市机制砂石行业整治工作成效，彻底消除非法机制砂石企业带来的生态环境破坏、安全生产隐患等问题；同时推动布点乡（镇）加快布点进度，按照市规委会通过的选址抓紧布点企业落地工作，确保合法布点企业按时投产。通过“取缔非法+规范合法”双措并举，巩固整治成果，为我市机制砂石行业高质量发展、生态环境持续改善奠定坚实基础。​

二、验收范围​

全市113家机制砂石企业（附件1）。

三、验收方式​

初步验收采取部门认定方式进行，认定部门由市工信局、乐平生态环境局、市自规局、市水利局、市林业局组成。

四、验收标准

（一）“两断”标准：断水要求生产用水供应已彻底切断；断电要求生产用电采取永久性断电措施。

（二）“两清”标准：原料清除要求生产场地内所有机制砂原料已全部清理完毕，无任何原料堆存；成品清除要求场地内所有成品砂石已全部清运离场。

（三）修复标准：修复遵循“宜绿则绿、宜工则工、宜建则建”原则，结合取缔企业场地的现状进行自然修复或简易工程治理等。

五、验收流程

（一）属地申请（2025年10月26日至11月15日）。

由属地乡（镇）、街道履行主体责任，对照验收标准完成辖区内机制砂石企业整治情况的全面自查，自查合格后，属地乡（镇）、街道向市机制砂整治工作专班提出验收申请并填写《机制砂石整治验收申请表》（附件2），并附《乐平市XX企业整治情况说明》（附件3）。

（二）专班受理（2025年10月26日至11月15日）。

市机制砂整治工作专班办公室（市工信局）对属地乡（镇）、街道提交的申请材料进行初步核查，如申请表信息是否完整规范、佐证材料是否清晰齐全；符合要求的，市机制砂整治工作专班明确联合初步验收的时间安排。

（三）初步验收（2025年10月26日至11月15日）。

由认定部门对申请属地开展实地核查，核查后填写《机制砂石整治初步验收意见书》（附件4）。​

（四）终验及整改销号（2025年11月16日至12月15日）。

初步验收通过后，由市政府向景德镇市工信局与景德镇市生态环境局申请终验及整改销号。

附件：1．全市113家机制砂石企业明细表

2．乡（镇）、街道机制砂石整治验收申请表

3．乐平市XX企业整治情况说明

4．机制砂石整治初步验收意见书

附件1

全市113家机制砂石企业明细表

	序号
	所属乡（镇）、街道
	企业名称
	地理位置

	1
	高家镇
	华固建材有限公司
	高家镇官庄村

	2
	
	乐平市三石建材加工有限公司
	高家镇杨家边村

	3
	
	乐平市固泰建筑材料有限公司
	高家镇梅岩村

	4
	
	乐平市璟泰建材有限公司
	高家镇鲁家村

	5
	
	乐平市旭鑫建设工程有限公司
	高家镇梅岩村

	6
	
	乐平市乐乐建材有限公司
	高家镇官庄村

	7
	
	程文星堆沙点
	高家镇梅岩村、洪冲村

	8
	
	范志勇堆沙点
	高家镇梅岩村

	9
	洪岩镇
	乐平洪岩清溪碎石沙场
	洪岩镇湖村

	10
	
	乐平市洪岩镇新福碎石砂厂
	洪岩镇吴家村

	11
	后港镇 
	祥林沙石有限公司
	后港镇庙顶下社区居委会

	12
	
	乐平市顺利建材有限公司
	后港镇大田村

	13
	
	洎祥沙石有限公司
	后港镇程家边社区居委会

	14
	
	琪艺建材
	后港镇顾家社区居委会

	15
	
	茂文沙场
	后港镇顾家社区居委会

	16
	
	梦达建材公司
	后港镇庙顶下社区居委会

	17
	
	乐平市火剑连建材贸易有限公司
	后港镇新高桥村

	18
	
	董继荣堆沙点
	后港镇叶兴村

	19
	
	金海沙石有限公司
	后港镇庙顶下社区居委会

	20
	
	乐平市田鑫建材加工有限公司
	后港镇庙顶下社区居委会

	21
	后港镇 
	红正沙场有限
	后港镇大田村

	22
	
	江西省宏青善贸易有限公司
	后港镇程家边社区居委会

	23
	
	乐平市后港明华制沙厂
	后港镇山塘村

	24
	
	叶飞君堆沙点
	后港镇新高桥村

	25
	
	亚斌堆沙点
	后港镇唐家畈社区居委会

	26
	
	程有利堆沙点
	后港镇庙顶下社区居委会

	27
	
	康星堆沙点
	后港镇大田村

	28
	
	黎茂威堆沙点
	后港镇菱田村

	29
	接渡镇
	接渡上坑口村砂场（钟景星）
	接渡镇上坑口村

	30
	
	王细毛砂场
	接渡镇东畈村

	31
	
	建禄建材有限公司
	接渡镇墟里村

	32
	
	王瑞火砂场
	接渡镇东畈村

	33
	
	李连生沙场
	接渡镇李家村

	34
	
	乐平市兴华砂石有限公司
	接渡镇姜家村

	35
	
	李永平砂场
	接渡镇袁家亭村

	36
	
	王清（沙场）
	接渡镇刘家垄村

	37
	
	乐平市诚旺砂石有限公司
	接渡镇袁家亭村

	38
	乐港镇
	乐平市鼎瑞砂石加工有限公司
	乐港镇龙溪村

	39
	
	乐平市祥润瑞砂石有限公司
	乐港镇鸣山村

	40
	
	乐平市乐港镇方园建材加工厂
	乐港镇邵家村

	41
	
	乐平市峰旺沙石厂
	乐港镇蒋湾村

	42
	
	童乐建材有限公司
	乐港镇蒋湾村

	43
	
	乐平市观鸣建材有限公司
	乐港镇魁堡村

	44
	乐港镇
	乐平市童乐建材有限公司
	乐港镇童乐村

	45
	
	乐平市鸣旺砂石有限公司
	乐港镇鸣山村

	46
	
	乐平市日鑫砂石有限公司
	乐港镇童乐村

	47
	
	乐平市康晨建材有限公司
	乐港镇鸣山村

	48
	
	乐平市祥涛建材贸易有限公司
	乐港镇鸣山村

	49
	
	乐平市万磊建材有限公司
	乐港镇龙溪村

	50
	礼林镇
	乐平市成兴陶瓷有限公司
	礼林镇前鲍村

	51
	
	乐平市洪平新型建材有限公司
	礼林镇甘棠村

	52
	
	方同建材有限公司
	礼林镇围渡村

	53
	
	乐平市雪松瓷土沙石加工厂
	礼林镇礼林居委会

	54
	临港镇
	乐平市华利建材加工有限公司
	临港镇下堡村

	55
	
	乐平市临港镇洪洲建材厂
	临港镇临港村

	56
	
	乐平市群辉建材有限公司
	临港镇下牌村

	57
	
	乐平市港深建材有限公司
	临港镇下牌村

	58
	
	乐平市旭东贸易有限公司
	临港镇中堡村

	59
	鸬鹚乡
	乐平市开合建材有限公司
	鸬鹚乡万西村

	60
	名口镇
	名口镇甲三里许连生沙场
	名口镇名口村

	61
	
	章志强沙场
	名口镇名口村

	62
	
	乐平市良春建筑材料有限公司
	名口镇朱坞村

	63
	
	刘俊男堆砂点
	名口镇名口村

	64
	金鹅山

管理处
	乐平市明凯建材有限公司
	农科园岿头村

	65
	
	乐平市海江新型建材有限公司
	农科园岿头村

	66
	十里岗镇
	乐平市南港建材有限公司
	十里岗镇南港村

	67
	
	乐平市正源建材有限公司
	十里岗镇篁坞村

	68
	
	乐平市志保砂石有限公司
	十里岗镇篁坞村

	69
	双田镇
	汪信宇加工厂
	双田镇桥头村

	70
	
	瓦窑坞沙石厂
	双田镇横路村

	71
	
	红山煤矿砂场
	双田镇横路村

	72
	
	宏大破碎厂
	双田镇横路村

	73
	
	涌浩贸易有限公司
	双田镇新睦村

	74
	
	乐平市鹏豪建材有限公司
	双田镇新睦村

	75
	
	叶东武沙场
	双田镇横路村

	76
	
	乐平市创智建筑有限公司（江西省嘉汉建筑工程有限公司）
	双田镇桥头村

	77
	
	乐平市华凯建材有限公司
	双田镇新睦村

	78
	
	乐平市双田岩口采石场
	双田镇东岗村

	79
	
	华树林机械砂场
	双田镇龙珠村

	80
	塔前镇
	乐平市旺塔建材有限公司
	塔前镇灜里村

	81
	
	乐平市乾诚建材有限公司
	塔前镇兰桥村

	82
	
	乐平市龙杰建材有限公司
	塔前镇新园村

	83
	
	乐平市塔前鸿武沙石加工场
	塔前镇桃林村

	84
	塔山街道
	乐平市恒瑞建材有限公司
	塔山街道办塔山居委会

	85
	
	乐平市和荣环保建材有限公司
	礼林镇老屋村

	86
	浯口镇
	陈四平机制砂场
	浯口镇西湖村

	87
	
	占超机制砂场
	浯口镇西湖村

	88
	浯口镇
	乐平昊东砂石加工场
	浯口镇西湖村

	89
	
	乐平市景江砂石加工厂
	浯口镇枧头村

	90
	
	乐平市浯口镇汪超砂场
	浯口镇浯口村

	91
	
	乐平市景宏砂石加工厂堆土区
	浯口镇赵家村

	92
	涌山镇 
	乐平市富祥编织袋工贸

有限公司
	涌山镇东岗村

	93
	
	乐平市华波建材有限公司
	涌山镇东岗村

	94
	
	乐平市合利建材有限公司
	涌山镇东岗村

	95
	
	乐平市青马建材有限公司
	涌山镇东岗村

	96
	
	乐平市龙图新型建材有限公司
	涌山镇东岗村

	97
	
	乐平市新韬砂石加工有限公司
	涌山镇东岗村

	98
	
	乐平市长源建材有限公司
	涌山镇涌山居委会

	99
	
	乐平市涌鸿砂石有限公司
	涌山镇涌山居委会

	100
	
	宝俊建筑垃圾回收有限公司
	涌山镇沿沟村

	101
	
	乐平市佐佑建材加工厂
	涌山镇沿沟村

	102
	
	乐平市金鹏水泥有限公司
	涌山镇沿沟村

	103
	
	勇明建筑垃圾回收有限公司
	涌山镇沿沟村

	104
	
	乐平市朱何新建材经营部
	涌山镇车溪村

	105
	
	乐平市北山口建材有限公司
	涌山镇沿沟村

	106
	镇桥镇
	乐平市嘉和硅业有限公司
	镇桥镇新乐村

	107
	众埠镇
	乐平市宏辉建材有限公司
（众埠花亭砂场）
	众埠镇尚田咀村

	108
	
	意乐陶瓷
	众埠镇尚田咀村

	109
	众埠镇
	海坤矿产品
	众埠镇叶家村

	110
	
	乐平市华瑞新型建材有限公司
	众埠镇黄铁炉村

	111
	
	乐平市辉三强矿产品贸易

有限公司
	众埠镇众埠园艺场

	112
	
	乐平市宇卓建材有限公司
（原名众埠魏世砂场）
	众埠镇魏家村

	113
	
	乐平市双旺建材有限公司
	众埠镇南山村


附件2

    乡（镇）、街道机制砂石整治验收申请表

	机制砂石

企业名称
	1.

	
	2.

	
	3.

	
	4.

	
	

	整治措施
	

	完成情况
	

	申请单位意见
	单位公章：
申请时间：    年   月    日


附件3

乐平市    XXX企业    整治情况说明
乐平市    （机制砂企业名称）       位于        ，于    年  月建设，占地面积     亩，根据《乐平市机制砂石行业整治验收工作方案》要求，经自查已达到验收标准，现申请验收。
整治前图片：

整治后图片：

附件4

机制砂石整治初步验收意见书

	所属

乡（镇）、街道
	

	机制砂石

企业名称
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	验收时间
	
	验收阶段
	初步验收

	整改措施

及完成情况
	


	验 收 意 见
	一、验收主要意见


	
	二、问题与建议


	
	三、验收结论



	
	四、验收单位

乐平市工业和信息化局     景德镇市乐平生态环境局

（公章）                     （公章）

乐平市自然资源和规划局        乐平市水利局

（公章）                   （公章）

乐平市林业局

（公章）

年  月  日



抄送：市委办公室，市纪委监委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室
市人武部政工科，市法院，市检察院，市委各部门，群众团体

  新闻单位。
乐平市人民政府办公室人秘股   　        2025年10月27日印发

























































































