乐平市综合交通运输“十三五”规划

乐平市交通运输局

苏交科集团股份有限公司

目  录

序 言	- 1 -

一、规划背景	- 1 -

二、规划依据	- 2 -

三、规划年限	- 3 -

第一章 “十二五”发展现状及评价	- 4 -

一、发展现状	- 4 -

二、发展成就	- 6 -

三、存在不足	- 9 -

第二章 “十三五”发展形势和要求	- 14 -

一、面临形势	- 14 -

二、规划解读	- 17 -

三、阶段特征	- 22 -

第三章 指导思想和发展目标	- 23 -

一、指导思想	- 23 -

二、基本原则	- 23 -

三、发展目标	- 24 -

第四章  发展规划与任务	- 26 -

一、综合交通基础设施	- 26 -

二、公众出行服务	- 42 -

三、货运与物流服务	- 47 -

四、科技与信息化	- 48 -

五、行业治理能力	- 50 -

六、远景展望	- 54 -

第五章  效果评价	- 57 -

一、方案技术评价	- 57 -

二、经济效益评价	- 59 -

三、社会效益评价	- 60 -

四、环境影响评价	- 61 -

第六章  实施安排	- 62 -

一、排序原则	- 62 -

二、排序的方法	- 62 -

三、建设时序与投资估算	- 64 -

第七章  保障措施	- 68 -

一、加强组织领导	- 68 -

二、强化政策支持	- 68 -

三、落实资金保障	- 68 -

四、加强资源保障	- 69 -

序 言

一、规划背景

乐平市，位于江西省东北部，北连景德镇市，东邻德兴市和婺源县，南越万年县接鹰潭市，西毗鄱阳县。总面积1980平方千米，其中城区面积15平方千米。总人口92.7万人；其中非农业人口21.6万人，城区人口15万人。全市辖2个街道、15个镇、1个乡：洎阳街道、塔山街道、镇桥镇、乐港镇、涌山镇、众埠镇、接渡镇、洪岩镇、礼林镇、后港镇、塔前镇、双田镇、临港镇、高家镇、名口镇、浯口镇、十里岗镇、鸬鹚乡。共有69个居委会、266个村委会。境内有1个农业高新园。产业以煤炭、电力、化工、纺织、机械、食物、医药、建材为主。农业以水稻、棉花、蔬菜为主。2015年全市实现地区生产总值265.1亿元。

景鹰高速、(南)昌德(兴)加密高速穿境而过，与杭瑞、沪昆高速全线贯通；皖赣铁路、206国道南北穿境，乐德铁路、乐上公路横贯东西；乐安河直下翻阳湖与长江连通。一个半小时车程可达景德镇机场、九江港口、鹰潭铁路枢纽，2小时车程可达南昌机场；3小时可达金华、义乌、黄山等城市。

乐平市矿产资源丰富，是江西省四大煤炭工业基地之一，稀有矿产海泡石的唯一产地，是全国四大产锰地之一。境内已探明的矿藏还有石灰石、大理石、石英石、膨润土、瓷土、陶粒岩、花岗岩、金等，都具有一定的工业开采价值。

名胜古迹有翠平湖国家级水利风景区、洪岩仙境省级重点风景名胜区、泪滩双月、文山石林、历居寺、（山历）崌山、乐平湖、红十军旧址、饶派风格古民居建筑群等。

“十三五”时期是江西省全面建成小康社会的重要时期，乐平地处鄱阳湖生态城镇群，作为全省十强县之一，经济社会的发展对交通运输服务水平提出更高要求的同时，也需要通过交通引导发展，抓住全国及全省重大发展机遇，促进乐平积极融入全省“一核两带一板块”整体区域发展框架。

同时随着《江西省中长期铁路网规划（2016-2030年）》、《江西省高速公路网规划（2013-2030年）》、《江西省省道网规划（2013-2030年）》、《江西省农村公路“十三五”发展规划》等上位规划的编制完成，全省综合交通运输格局也将发生较大调整。因此通过编制《乐平市综合交通“十三五”规划》，结合外部发展形势和乐平自身发展需求，科学规划乐平市综合交通运输发展格局，有效改善全市发展环境和出行条件，十分迫切及必要。

二、规划依据

本规划主要依据有国家、江西省及景德镇市的有关行业规划和城市总体规划，具体有：

1、《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》

2、 交通运输部《综合交通运输“十三五”发展规划》

3、《长江经济带综合立体交通走廊规划（2014—2020年）》

4、《江西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

5、《江西省高速公路网规划（2013-2030年）》

6、《江西省省道网规划（2013-2030年）》

7、《江西省公路水路交通运输“十三五”发展规划》

8、《江西省道路运输业“十三五”发展规划》

9、《江西省农村公路“十三五”发展规划》

10、《江西省人民政府办公厅关于加强公路安全生命防护工程建设的实施意见》

11、《景德镇市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

12、《景德镇市城市总体规划（2012-2030年）》

13、《乐平市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

14、《乐平市城市总体规划修编（2009-2030年）》

15、《乐平市旅游业发展总体规划修编（2015-2035年）》

16、景德镇、乐平市统计年鉴

三、规划年限

规划基年：2015年；规划期：2016-2020年；远景展望：2030年。

第一章 “十二五”发展现状及评价

一、发展现状

（一）综合交通基础设施

1、公路

截止2015年，全市境内公路总里程为2191.079公里。公路网人口密度、国土密度、经济密度分别为23.6公里/万人、1.1公里/平方公里、8.52公里/亿元。

乐平市公路网发展情况表（单位：公里）              表1-1

|  | 高速公路 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 | 等外公路 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 55.26 |  | 260.496 | 193.93 | 565.864 | 1115.529 | 2191.079 |
| 比例（%） | 2.52 |  | 11.89 | 8.85 | 25.83 | 50.91 | 100 |
|  | 高速公路 | 国道 | 省道 | 县道 | 乡道 | 村道 | 总计 |
| 规模 | 55.26 | 40.693 | 218.995 | 312.431 | 534.643 | 1029.057 | 2191.079 |
| 比例（%） | 2.52 | 1.86 | 9.99 | 14.26 | 24.40 | 46.97 | 100 |
| 省道网调整前 | 高速公路 | 国道 | 省道 | 县道 | 乡道 | 村道 | 总计 |
| 规模 | 55.26 | 40.693 | 92.49 | 421.5 | 482.9 | 1104 | 2196.843 |
| 比例（%） | 2.52 | 1.85 | 4.21 | 19.19 | 21.98 | 50.25 | 100 |

2、水路

乐安河乐平段航道全长83.9公里，上游鸣山至德兴53.9公里为五级航道，下游鸣山至万年石镇30公里为三级航道，航道宽度40米。乐平港共有码头18个，其中货运码头9个，沙石码头9个，共计泊位18个。货场总面积30100平方米，库场总面积4500平方米。

3、铁路

皖赣铁路乐平段长37.32公里，可通苏、浙、沪、闽、粤，客货运量均在26万左右。乐德铁路起于乐平站，迄于德兴铜矿，是德兴铜矿至贵溪治炼厂的专用线，乐平境内长达40公里。

4、客货场站

全市共有汽车客运场站6个，其中一级站1个，四级站1个，五级站4个。铁路客货场站各一个，三等站，建于1970年，隶属南昌铁路局鹰潭站管辖。

（二）综合交通运输

1、道路旅客运输

全市现有各类客运企业5家：长运公司、汽运公司、新世纪公司、众埠众安公司、涌山福勤公司，客车221辆（省际班线22条28辆客车，市际班线17条51辆客车，县内班线38条142辆），客车总座位为5406座，2015年发送旅客达595万人次。

全市266个行政村，客班通达率达94％（250个），建设完成了一个农村公路综合服务站（众埠农村公路综合服务站）。

2、道路货物运输

全市现有货运企业32家，营运货车3916辆，货车总吨位达17730吨，2015年完成货运量531.9万吨；危货企业5家，危货车辆105台，总吨位2652吨，2015年完成货运量53040吨。

3、道路运输相关业务

全市现有驾校3家（长春驾校、成功驾校、乐平驾校），教练员257人，教练车257台，年培训2.1万人次。共有各类修理厂201家，其中一类修理厂3家，二类修理厂56家，三类修理厂142家。乐平现有汽车维修企业159家，其中一类4家，二类35家，三类120家，汽车综合性能检测站1家。

4、铁路运输

2015年货物运输到达量5210车，333440吨；发送量为1091车，68554吨。

5、水路运输

“十二五”期间投资120万元，建设标准化码头4个，维修渡船40艘，实现28个渡运安全年。

货物运输船舶45艘，运力27275吨，总功率10680千瓦。2015年完成货运量47.45万吨，运输周转量18203万吨公里。

6、城市公共交通

公交运营网络线共7条，线网运营里程152.8公里。公交车辆88.4标台，其中清洁能源车辆为76标台，2011-2015年更新车辆52台。公交首末站10个，停车场1个，枢纽站1个。公交站台200余个，公交车候车棚50余个。公交总站占地面积2.4万平方米，其中：停车场面积为1.22万平方米，客运车辆95辆，员工128人，其中驾驶员107人。

乐平市出租汽车业务发展于2006年，先后投放了110台车辆，由乐平信嘉出租汽车有限公司经营，属于股份制企业，其中2006年投放50台车辆，经营模式为挂靠经营；2010年投放60台车辆，经营模式为承包经营。出租车万人拥有量1.2台次，年客量166.35万次。

二、发展成就

（一）综合交通基础设施

1、积极推进公路网建设，支撑经济社会发展

“十二五”期间，全市路网等级结构不断完善，二级公路由175.3公里提高到260.5公里，占公路总里程比例由7.96%提高至11.89%；三级公路由117.7公里提升到193.93公里，占公路总里程比例由5.35%提高至8.85%。普通国省公路覆盖率（乡镇节点）达到81.25%。

同时为适应城市发展，扩大城市框架，启动了外环建设项目，全长12.7公里，总投资约2.5亿元，争取资金2790万元；S306改线(乐港至浯口)项目工可已完成，待评审；国省道干线公路基本完成境内公路130公里路面改造工程，90%干级公路达到二级标准。界文线、官洪线、洪源仙境景区公路、众篁线（战备公路）等旅游公路均实施了三级以上标准改造，有力地促进地方旅游业发展。

2、大力推进农村公路建设，改善乡村出行条件

“十二五”期间，完成农村公路提档升级工程项目160个；新改建农村公路271.6公里；基本实现90%以上县道升级改造，完成了12条130公里县道改造，农村公路县道三级以上公路比例达到98.94%；打通了洪源至婺源许村、镇桥至万年、涌山至婺源秀水、众埠至万年、弋阳公路县际间的断头路，完成投资近亿元。乡道改造20条80公里；实现100%乡镇、行政村通水泥路，完成投资2.5亿元，争取上级资金1.2亿元；完成通村公路100公里/年建设任务，投资2400万元；农林场公路改造130公里，总投资1.2亿元,争取上级资金4000万元。农村公路通行条件得到了极大的提升。

3、重视公路养护和生命防护工程，创造平安出行环境

完成了新秧战备公路水泥混凝土路面，上金线、西渡线、车库线、洺流线、礼众线、松文线、界文线、镇杨线、东界线路面维修,共完成投资2050万元。对鸣观线、吴乐秧挂线、镇杨线、新秧战备公路、景鹰连接线等破损路面塌方进行了修复及维修。完成景鹰高速连接线、官洺线、西渡线，标线、减速带、标志的增设项目，共完成投资540万元；完成了新秧战备公路、吴乐秧挂线、镇杨线、梅枧线、西渡线、洺湾线等挡土墙、塌方工程，并且完成了塔科线防护设施项目及景鹰高速连接线沥青灌缝，共完成投资330万元。

加强危桥、险段的改造及水毁汛息上报工作；实施危桥改造项目15座，包括塔科线下徐桥、山下桥、何家桥；东界线朱家一桥、朱家二桥；双田镇范家盖板涵、历车线大坑桥、浯徐线张家桥、镇桥镇李家桥等水毁危桥重建工程，共完成投资860万元。

（二）综合交通运输

交通运输业服务能力逐步提升。道路旅客运输比“十一五”增长46.6％，由普客向以高客为主快捷、舒适、安全、高效方向发展，共新增客车2辆，更新客车80辆。全市266个行政村，“十二五”期间客班通达率达94％（250个），投资1000万元建设完成了一个农村公路综合服务站（众埠农村公路综合服务站）。“十二五”期间城市公交车更新40部，清洁能源公交车比例达到86%。城市出租车由50部增加到110部，较“十一五”增长120%；

道路货运比“十一五”增长65％，逐渐向大吨位专业性方向发展。危货运输比“十一五”增长35％。水运船舶向大吨位方向发展，百吨以下的船舶逐渐淘汰。建设标准化码头4个，维修渡船40艘，实现28个渡运安全年。

（三）交通行业发展与治理

1、高度重视群众安全出行。一是在全市道路运输企业开展了2015年“道路运输平安年”活动。结合交通安全情况，开展了道路客运危货企业安全隐患排查专项整治工作。共查处了安全隐患16起，相应采取了立即整改，限期整改的措施，杜绝了道路运输企业安全隐患苗头漫延，确保了道路运输企业安全生产稳定有序。二是开展水上安全检查活动。2015年以来，开展水上安全检查6次，修复4艘渡船，消除了安全隐患。同时，对全市渡工进行了一次安全培训，取得了渡运28年安全无事故好成绩。

2、积极建立行业信用体系。组织开展了对全市交通运输企业质量信誉考核，通过考核全市5家客运企业全部达到AA级，5家危货运输企业和32家货运企业达A级以上，43家维修企业达A级以上；3所驾校升级改造工作全部通过上级主管部门的验收；1家出租车企业、1家公交企业和1家水运企业的测评考核工作，全部达到AA级企业条件。同时，对企业1800名从业人员进行了考核，合格率达97％以上；全市三所驾校225名教练员全部通过年度质量信誉考核。

3、持续整顿规范市场秩序。围绕构建“统一开放、公平规范、竞争有序”的运输市场体系，整顿运输市场秩序，规范运输市场经营行为，严厉打击无证从事道路、水路、汽车维修、搬运装卸等非法经营行为；严厉查处超载、拒载、倒客、甩客、卖客超范围经营，不按规定维修车辆等违章经营行为。整合维修资源，扶持企业规模化、专项化发展，维修企业比“十一五”增长66％。加强驾校资质管理，驾培机构走上规范化轨道，年培训人次比“十一五”增长36％。建立健全打击非法营运工作长效机制，扎实开展城市客运市场综合整治行动，全面清理整顿非法营运的三轮电瓶车、私家车、客车、驻点营运的异地出租汽车和其它非法客运车辆。突出抓好出租车的日常管理，规范城市客运市场。不断加强对公交、出租车汽车司机的培训工作，加大对公交驾驶员及车辆安全管理。同时，对全市出租汽车开展了车辆《道路运输证》和驾驶员《从业资格证》培训、换证工作。

4、有序开展行政执法工作。组织干全所运政执法人员培训12期，考试5次，竞赛4次，同时各执法中队配发执法记录仪进行执法记录，有效避免了“三乱”行为。至2015年底行政执法和机构标准化率为91%，执法人员大专以上文化程序比例为95%。客运业完成县际境内线路延续经营重新许可6条。货运业2015年上半年新增道路货物运输经营许可198户，办理换发道路运输证210个。加强路政管理工作，确保公路安全畅通，重点对景鹰挂线、新秧战备路、塔科线等公路进行巡查，处理超限超载等违章行为60余起。

5、始终坚持精神文明建设。深入开展党的群众路线教育活动，作风建设有所改善。在市委督导组的指导下，扎实深入开展党的群众路线教育实践活动，聚焦“四风”认真查摆突出问题，认真整改并抓好落实。通过教育实践活动，增强了党员领导干部贯彻群众路线、践行为民务实清廉的思想自觉和行动自觉，作风进一步转变。

三、存在不足

“十二五”期间乐平全市交通有了长足的发展，但是从总体上看还存在一些不足需要进一步提升，主要表现在：

（一）综合交通基础设施建设任重道远

受制于上位规划、资金、自然条件等各种因素，乐平市综合交通基础设施发展与经济社会发展要求之间的矛盾比较突出。

1、综合交通基础设施布局与结构

仅有一条普速铁路皖赣铁路，昌景黄城际铁路仍处于规划前期研究阶段；高速公路与主城区及大部分乡镇距离较远；县道网乡镇节点连通度仅有1.35，乡村道路网村级节点连通度仅有1.66，表明农村公路的通达深度和网络化程度不够。

乐平市各地方上高速的距离和时间情况表         表1-2

| 名称 | 德昌高速 |  | 景鹰高速 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距离(公里） | 时间（分钟） | 距离(公里） | 时间（分钟） |
| 主城区 | 17.1 | 29 | 13.5 | 21 |
| 镇桥镇 | 34.4 | 51 | 27.3 | 49 |
| 乐港镇 | 20.9 | 41 | 18.1 | 31 |
| 涌山镇 | 48.4 | 72 | 39.8 | 51 |
| 众埠镇 | 7.6 | 12 | 36.7 | 54 |
| 接渡镇 | 12.4 | 22 | 18.5 | 29 |
| 洪岩镇 | 48 | 60 | 52.4 | 63 |
| 礼林镇 | 25.2 | 36 | 28.4 | 36 |
| 后港镇 | 20.2 | 39 | 16.3 | 25 |
| 塔前镇 | 29.4 | 44 | 15.7 | 28 |
| 双田镇 | 27.1 | 42 | 18.9 | 23 |
| 临港镇 | 31.6 | 44 | 35.7 | 46 |
| 高家镇 | 32.6 | 42 | 36.7 | 45 |
| 名口镇 | 30.2 | 44 | 53.9 | 66 |
| 浯口镇 | 21.4 | 31 | 25.4 | 33 |
| 鸬鹚乡 | 13.2 | 20 | 42.3 | 62 |
| 十里岗乡 | 22.8 | 43 | 59.4 | 86 |

二级以上公路只占总里程约14.41%，三、四级公路占总里程34.68%，等外路占50.91%。路网现状等级指数为4.1，路网等级明显偏低，高级、次高级路面占总里程数的比重低于江西省平均水平，中低级路面所占比例较高，导致交通运行速度慢，驾驶舒适感较低。

2014年乐平与其他县市农村公路网发展比较（单位：公里）     表1-3

| 县市 | 合计 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级 公路 | 等外 公路 | 路面宽度小于4.5米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌新建区 | 2495.539 | 1.263 | 12.966 | 114.271 | 1966.067 | 400.972 | 1212.193 |
| 比例（%） |  | 0.05 | 0.52 | 4.58 | 78.78 | 16.07 | 48.57 |
| 南昌进贤县 | 2399.363 | 0 | 89.785 | 37.538 | 2160.194 | 111.846 | 1128.083 |
| 比例（%） |  | 0.00 | 3.74 | 1.56 | 90.03 | 4.66 | 47.02 |
| 景德镇乐平市 | 1895.769 | 0.982 | 15.385 | 136.722 | 1401.58 | 341.1 | 1090.253 |
| 比例（%） |  | 0.05 | 0.81 | 7.21 | 73.93 | 17.99 | 57.51 |
| 鹰潭贵溪市 | 2308.546 | 0 | 16.079 | 360.969 | 1402.969 | 528.529 | 910.104 |
| 比例（%） |  | 0.00 | 0.70 | 15.64 | 60.77 | 22.89 | 39.42 |
| 宜春丰城市 | 2926.678 | 0 | 119.616 | 169.706 | 1869.521 | 767.835 | 769.081 |
| 比例（%） |  | 0.00 | 4.09 | 5.80 | 63.88 | 26.24 | 26.28 |
| 上饶广丰区 | 1660.224 | 0 | 53.749 | 68.294 | 1213.436 | 324.745 | 883.74 |
| 比例（%） |  | 0.00 | 3.24 | 4.11 | 73.09 | 19.56 | 53.23 |

数据来源：调研材料及江西统计年鉴。

2、国省干线公路与城市发展之间的矛盾

现状G206和S306等国省干线穿城而过，过境和城市交通混杂，对城市生活生产带来较多不便，同时存在一定的安全隐患。规划G206向东改线，但改线后仍然处于其中心城区和金山新区之间，且从塔山工业区中部穿过，对未来中心城区与金山新区的互联互通有一定的影响，不利于未来城市的发展。

3、公路航道养护任务重压力大

由于大吨位车辆快速发展，致使本身标准不高、基础薄弱的农村公路及桥梁不堪重负，公路破损严重，使用周期严重缩短，养护费用加大。未来，随着农村公路管理事权的下放，农村公路养护压力艰巨，如何在新的形势下推动农村公路养护工作，是需要乐平交通部门重点关注的；

乐安河近年由于淘金、挖沙致使航道阻塞，严重影响乐安河整体航道资源优势的发挥。

（二）客货运输水平与日益提高的发展要求之间的矛盾

1、传统运输市场与发展模式面临挑战

一是由于客运市场受高铁和私家车竞争影响，道路旅客流量日益下滑，2015与2014年同期相比就分别下降了15％的旅客量和21％的收入。二是货运市场货源不足，由于货源紧缺，全市10吨以上的大型货车工作日只有60％左右，加上运价不稳定，燃材料价格的上升，造成货运量逐月下降，2015年上半年新增车辆就比2014年下降了13％，向外过户转籍的就达百余辆。现代物流业发展尚未起步。

2、城市公共交通服务水平有待进一步提升

同时，目前乐平城市万人公共交通车辆保有量为4标台/万人，出租车万人保有量1.2标台，与国家规范要求差距较大。公交线网密度疏密不均，布局、结构问题明显，公交线路站点设置不合理，公共交通盲点仍然存在。投资不足，车辆更新慢，车况差，没有语音报站，软硬设施不完善。班次密度稀，运行准点率低，运行可靠性差。同时城市道路和拥堵状况对公交运行效率影响较大。

出租汽车出现不打表、违规经营行为，市民乘车难、打的难，供需矛盾突出，造成“黑车”、“三轮电动车”大量滋生。同时由于非法营运车辆的冲击，燃油价格多次上调，导致经营成本上升，营收急剧下降，出租车行业面临可持续发展困境。

不同人口规模的城市公共交通发展目标              表1-4

|  | 2015年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥300 （万人） | 100-300 （万人） | 50-100 （万人） | 20-50 （万人） | ≥300 （万人） | 100-300 （万人） | 50-100 （万人） | 20-50 （万人） |
| 万人公交车辆 （标台） | ≥20 | ≥17 | ≥15 | ≥10 | ≥21 | ≥19 | ≥16 | ≥11 |
| 公交站点500米覆盖率（%） | ≥95 | ≥90 | ≥85 | ≥85 | ≥98 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 公共交通出行分担率（%） | ≥32 | ≥26 | ≥18 | ≥14 | ≥35 | ≥30 | ≥22 | ≥18 |
| 千人出租车辆（标台） | 大城市每千人不宜少于2辆；小城市每千人不宜少于0.5辆；中等城市在中间取值 |  |  |  |  |  |  |  |

3、综合枢纽建设滞后

铁路客运枢纽综合换乘格局没有形成，客运、公交、出租等换乘配套设施缺失。乡镇客运站等级较低，配套设施不完善，利用率较低。

公交换乘枢纽过少，枢纽、场站、站点用地难以保障，有些线路仅有一处临时场地作为公交始发，没有配套始发站。还有将近1/3公交车停靠在马路上始发，带来诸多安全和管理问题。

4、重要节点集疏运体系有待加强

近年来，随着经济、城市、交通的不断发展，市域内重要节点不断增加，除了乡镇、开发区节点，旅游节点不断开发完善；昌景黄城际开通后，将新增乐平北站；规划还有新增高速公路互通。受到整体路网发展水平制约，节点集疏运条件仍然有待完善及加强，大部分节点的连接道路等级较低；规划节点需要提前筹划，做好集疏运条件预留。

旅游空间布局结构表                  表1-5

|  | 区域结构 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一心 | 乐平城区 | 以旅游集散服务中心为重点的城区系统优化 |
| 一带 | 乐安河 |  |
| 两轴 | 206国道 |  |
|  | 306省道 |  |
| 六区 | 洪岩生态度假旅游区 | 洪岩镇、临港镇和高家镇区域 |
|  | 石林观光休闲旅游区 | 众埠、十里岗、洺口、鸬鹚等乡镇区域 |
|  | 蔬菜基地观光休闲旅游区 | 镇桥、乐港、后港、礼林等镇区域 |
|  | 砚山休闲度假旅游区 | 塔前镇、双田镇、涌山镇 |
|  | 瑶冲村落文化体验旅游区 | 浯口镇、高家镇、临港镇和乐河镇区域 |
|  | 涌山石器考古旅游区 | 涌山镇、塔前镇和双田镇区域 |

（三）制约交通因素需要妥善协调

首先，交通发展资金筹措困难。近几年，交通建设投入不断加大，地方配套资金短缺滞后，建设项目投融资渠道单一的问题逐步显现，由于投融资机制不够健全，尤其是干线公路、农村公路等公益性强、经济效益差的领域，尚未找到较为可行的筹资方式，建设资金供需矛盾较为尖锐。公路养护经费不足，造成农村公路失养，直接影响公路通行能力。其次，土地资源日益紧张。交通基础设施建设用地成本大幅上升、征地补偿标准不断提高、占补平衡日益紧张。最后，在节能减排相应的政策优惠、资金引导、技术支持和奖惩激励等仍显不足。行业能源消耗统计、节能减排服务等基础性工作仍较薄弱。

第二章 “十三五”发展形势和要求

一、面临形势

“十三五”期间是乐平市经济社会发展的关键时期，外部发展形势以及内部发展环境的总体要求，均对乐平市交通运输发展提出了更高的要求。

（一）“十三五”国家经济发展思路的转变，要求交通发展能够紧跟思路与步伐

2015年10月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于国民经济和社会发展十三五规划的建议》，针对“十三五”时期我国发展的一系列重大问题，就制定“十三五”规划提出相关建议。建议明确提出了未来必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念；11月，习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上提出了“供给侧改革”的理念，意味着未来供给侧改革将会在宏观经济转型中起到基础性与决定性作用。

“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念的提出和供给侧改革的推行，给未来交通发展提出了新的要求，促使未来乐平必须更加注重以创新为手段，激发其交通新活力，更加注重对交通体制机制的优化、推动交通发展方式更加集约，同时也要求乐平交通运输局进一步发挥政府宏观调控、跟踪评价、监督管理的职能。

（二）国家相关战略及政策的提出，要求交通抓住宏观机遇实现转型发展

“十二五”末中央提出了建设“丝绸之路”经济带、长江经济带、海上丝绸之路等重大战略构想。同时，十八大及十八届三中全会提出的“五位一体”总体布局，并在土地、节能减排等方面出台了相关政策要求，如国土资源部发布的《节约集约利用土地规定》，这表明国家在强调经济社会发展的同时，突出政治文化和生态文明建设，更加注重速度与效益、质量、资源的统一，更加注重可持续、低碳、集约发展。国家及政府总体发展战略的调整，促使“十三五”期间乐平交通的发展重点及方向较“十二五”有所改变，要在以往重视建设规模、发展速度的基础上，更加强化交通发展的协调性和可持续性，要在资源约束的条件下把生态文明建设、政治建设融入到交通发展的各方面和全过程。

（三）国家及省新型城镇化的发展要求，要求进一步加强城乡交通一体化建设

新型城镇化建设是当前国家发展重点之一。未来随着江西四大城镇体系组团的发展、百强中心镇的建设以及新农村和示范镇的创建，促使“十三五”期间乐平交通要注重构建城镇内部快速交通网络，满足新型城镇化、同城化、一体化发展要求；进一步强化城乡公共交通一体化和城乡道路衔接一体化，给城乡居民提供优质的交通运输服务；积极推进更高水平的城乡配送，满足新型城镇化发展带来的货运需求；通过乐平城乡交通的一体化发展，支撑和引导全市新型城镇化道路。在县道、乡道层面，进一步完善路网，实现与国、省道、城市道路无缝衔接，满足城乡居民出行需求；在村道层面，进一步扩大对自然村、新型农村社区、特色村的路网覆盖，实现公共服务向乡村、农村居民集中区的延伸。

（四）省市“十三五”建设小康社会目标的制定，要求交通提供有力引导与支撑

从省级层面，到2020年，与2010年相比，江西省地区生产总值和城乡居民人均收入要提前实现翻一番，全面建成小康社会。遵循“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”发展方针，全省深入实施“龙头昂起、两翼齐飞、苏区振兴、绿色崛起”区域发展战略，着力构建“一核两带一板块”区域布局，推动形成各具优势、融合互动、多点支撑、竞相发展的经济板块。因此“十三五”时期是江西省迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设的推进期。

从市级层面，根据《乐平“十三五”国民经济和社会发展规划》,未来乐平将打造“以‘率先翻番、同步小康’为目标，建设工贸强市、打造江南菜乡、保护生态家园，奋力开创‘实力雄厚生态宜居社会和谐全面小康’新乐平的新境界”。

【专栏1：乐平“十三五”国民经济和社会发展规划目标】

按照“率先翻番、同步小康”的总目标，综合考虑发展基础、环境和条件，未来五年，全市经济社会发展的主要目标是：

——综合经济实力迈上新台阶。到2020年，全市生产总值力争达到400亿元，年均增长8.5%；500万元以上固定资产投资力争达到580亿元，年均增长12%；财政总收入突破60亿元，年均增长10%；社会消费品零售总额力争达到122亿元，年均增长10.5%。

——转型升级取得突破性进展。战略性新兴产业加快发展，服务业比重明显提高，农业现代化取得明显进展。第一产业增加值保持稳定增长，占GDP的比重达到9%;第二产业增加值占GDP的比重达到54%;第三产业增加值占GDP的比重达到37%。

——生态文明建设水平明显提高。生态环境质量进一步提升，能源资源集约利用效率大幅度提高，单位GDP能耗在“十二五”末的基础上有明显下降，二氧化碳、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放量不断下降。

——人民生活水平和质量普遍提高。居民收入增长和经济发展同步，就业、教育、医疗、社保、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平明显提高，城镇人均可支配收入、农民人均可支配收入年均分别增长9%和10%，城乡收入差距逐步缩小，城乡一体化发展格局基本形成。

——全民文明素质和社会文明程度显著提高。全市人均预期寿命达到76.4岁；城镇化水平明显提高，城镇新增就业人数明显增长，城镇登记失业率明显降低；社会主义核心价值观更加深入人心，科学文化素质、健康素质明显提高，文化事业繁荣发展。

——深化改革和法治建设取得决定性成果。社会管理体制机制创新能力明显提升，社会管理模式不断优化，简政放权全面落实，政府职能明显优化，市场经济管理体系更加完善；人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高；人权得到切实保障，产权得到有效保护；党的建设制度化水平显著提高。

根据《乐平市城市总体规划》，乐平未来发展定位为“著名的江南菜乡，赣东北重要的生物制药、机械制造、商贸物流和生态农业基地，独具戏剧文化特色、生态环境优良的宜居城市”。在市域空间结构上，逐步调整为“一主、三副、三片、四轴”模式的城市空间布局。

专栏2: “一主、三副、三片、四轴”的城镇空间结构

“一主”：市政府所在地，即乐平中心城区，“十三五”期间应优先予以发展，增强其作为市域中心的辐射和影响力，进一步发挥其在区域中的政治、经济、文化中心的作用。

“三副”：主要包括众埠镇、涌山镇和洪岩镇三个乡镇。涌山镇为市域北部副中心，是乐平市东北部以发展建材工业、煤炭为主的工矿型边贸经济重镇；众埠镇是以商贸为主，旅游、农副产品加工为辅的乐平市南部边贸城镇；洪岩镇依托丰富的旅游资源打造成为乐平市域旅游重镇。

“三片”：中心片区是以乐平市中心城市为核心包括塔前、双田、浯口、礼林、镇桥，是市域政治、经济、文化中心；东北片区是以涌山镇、洪岩镇为核心包括临港、高家，是乐平市生态环境优越，自然风景资源丰富地区，着重发展生态旅游和商贸业；东南片区是以众埠镇为核心，包括鸬鹚、名口、十里岗，该区域自然资源及人文资源均十分丰富，以商贸、旅游、农副产品加工为主。

“四轴”：“两主轴”：依托206国道改线形成的市域南北向发展主轴线和依托田乐、乐上公路形成的市域东西向发展主轴线；“两次轴”：依托田弋公路形成的中心城区连接中心镇众埠的发展轴线和依托乐涌公路形成的中心城区连接中心镇涌山镇的发展轴线。

这均要求乐平交通发展，一方面围绕总体发展目标和产业布局调整，进一步规划完善对外运输通道，强化与长珠闽、南昌的联系，积极融入区域一体化发展；另一方面围绕市域空间结构调整，进一步完善市域公路网络，强化各片区、片区之间的沟通联系。

二、规划解读

（一）《江西国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

加快打通对外开放战略通道；强化通道引领作用，突出与国内重要节点城市和沿线主要国家的互联互通，加快构建衔接顺畅、海陆空一体的战略通道。依托中欧国际货运班列和泛亚铁路运输通道，稳定开行赣欧（亚）国际货运铁路班列，主动对接“汉新欧”、“渝新欧”国际班列，积极参与构建全程运输协调机制，开辟通往西安、乌鲁木齐和借道广西、云南的快速客运货运通道，打通对接“陆上丝绸之路”的通道。统筹通达东南沿海的出海铁路和高速公路，强化与周边省市沿海港口和口岸合作，进一步畅通“海上丝绸之路”通道。加密国际国内航班航线，积极拓展东南亚航线，推进开通洲际航线，发展连接“一带一路”重点城市的高效便捷的航空运输网络。

构建联江通海的综合交通体系；以积极对接沿江综合立体交通走廊为先导，以高等级航道、高速公路和快速铁路建设为重点，统筹推进水运、铁路、公路、航空、能源通道及综合枢纽工程建设，形成便捷高效、联江通海的综合立体交通格局。加快长江深水航道和内河高等级航道建设，健全港口设施和集疏运体系，建设航运智能服务和安全保障系统，全面提升千年赣鄱黄金水道的通航能力。加快打造以武九、九景衢、合安九等快速铁路为主、其他普通铁路为辅的沿江大通道，推进省际便捷畅通的公路网建设，密切与长三角、长江中游城市群的沟通联系。鼓励增加往返长江沿线主要城市航班密度，积极开辟支线航班。

（二）《江西省新型城镇化规划（2014-2020年）》

全省新型城镇化发展目标为：到2020年常住人口城镇化率力争接近或达到60%，户籍人口城镇化率达到40%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现630万左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

优化与资源环境承载能力相匹配的城镇布局，以城镇群为主体形态，形成“一群两带三区四组团”为主骨架的省域城镇空间结构体系。到2020年，培育形成1座300-500万人口的大城市、2座100-300万人口的大城市、8座50-100万人口的区域性中心城市、60个左右小城市、一批特色小城镇，城市规模结构更加完善，大中小城市协调发展。

“一群”：鄱阳湖生态城市群，规划建设成为中国大湖流域生态人居环境建设的示范区、全国低碳经济创新发展的示范区和全省开放崛起的引领示范区。

“两带”：分别为沿沪昆线、京九线的两条城镇发展带。

“三区”：在“一群两带”格局的基础上，培育发展南昌都市区、九江都市区、赣州都市区。

“四组团”：即景德镇城镇组团、抚州城镇组团、瑞金城镇组团、三南城镇组团。

景德镇城镇组团：规划建设成为鄱阳湖生态城市群的璀璨明珠、全国著名文化生态旅游目的地、资源枯竭城市转型示范区。

到2020年，实现县县通高速公路，85%县域通铁路，快速铁路网覆盖50万以上人口城市；形成以南昌昌北国际机场为龙头的“一干九支五通勤”机场布局，民航机场不断发展，推进低空空域开放，建设一批通用机场，航空服务覆盖全省95%左右的人口，形成安全畅通、便捷高效、绿色低碳综合交通网络体系。

加快鄱阳湖生态城市群对外交通网络建设；形成以高铁和快速铁路为主骨架的对外运输通道，南昌至各设区市(除赣州)1小时，至长沙、杭州、武汉1-2小时，至上海、福州、厦门、广州、南京、合肥、深圳3-4小时，至昆明、北京6小时交通圈。

完善城镇群内部综合交通运输网络；加快建设以快速铁路、高速公路、高等级航道为主体的快速客运和大能力货运网络，构建有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络，提升鄱阳湖生态城市群内部综合交通运输一体化水平，形成鄱阳湖生态城市群内一小时通勤圈。

提高中小城市和小城镇交通便捷度；加强中小城市和小城镇与交通干线、交通枢纽城市的连接，实现县县通高速公路。全省铁路运营里程达到5000公里以上，其中快速铁路里程达到2500公里以上，覆盖超过85%的县级以上经济据点，显著提高中小城市和小城镇铁路覆盖率，明显改善交通条件。建立县(市)域范围内以城区为核心的半小时通勤圈。

（三）《江西省中长期铁路网规划（2016-2030年）》

一是到2020年，基本构建“五纵五横”铁路网主骨架，全省铁路运营里程达到5000公里，其中，高铁达到1500公里，复线率达到65%以上，电气化率达到80%以上，覆盖80%以上的县(市、区)，实现11个设区市全部开行动车组，基本构建省会南昌至各设区市和长江中游城市群中心城市1-2小时，至上海、广州、深圳等周边主要城市3-4小时，至北京、西安、昆明6小时交通圈。

二是规划到2030年，基本形成“六纵六横”铁路网主骨架，全省铁路运营里程达到7000公里以上，其中，高铁达到2000公里以上，复线率达到70%以上，电气化率达到90%以上，覆盖90%以上的县(市、区)。同时，构建“三纵三横”高铁通道，全面实现省会南昌至各设区市和长江中游城市群中心城市1-2小时，至上海、广州、深圳等周边主要城市3-4小时，至北京、西安、昆明6小时交通圈。

规划方案包括全部干线铁路网构架和高速铁路网构架2个层面的方案。干线铁路网构架层面主要是形成“六纵六横”铁路网主骨架，其中：至2020年，基本构建合福、阜鹰汕、银福、京九、蒙吉泉5条纵向通道，沿江、岳（长）九衢、沪昆、衡吉温、韶赣厦5条横向通道；至2030年，在“五纵”的基础上，新增咸宜赣韶通道，在“五横”的基础上，新增厦渝通道，基本形成“六纵六横”铁路网主骨架。高速铁路网构架层面主要是形成“三纵三横”高铁通道，到2030年，形成合福、银福、京九3条纵向快速通道，沿江、沪昆、厦渝3条横向快速通道，基本构建“三纵三横”高铁通道。

规划实施主要包括规划铁路项目近期暨“十三五”期间和远期暨2021年至2030年期间的实施安排。规划期内共规划建设干线铁路项目25个，省内新增总里程约3472公里。其中：近期暨“十三五”期间安排武九客专、九景衢铁路、昌吉赣客专、蒙华铁路煤运通道4个在建项目，安九客专、赣深客专、兴泉铁路、皖赣铁路浯溪口水库段改线工程、昌景黄铁路、鹰梅铁路(瑞金至梅州)、长沙至赣州铁路、吉抚武温铁路8个规划建设项目，昌九客专、常岳九铁路、兴永郴赣铁路、鹰梅铁路(鹰潭至建宁)、六安至景德镇铁路、铜九铁路电气化6个规划研究项目，省内新增总里程2662公里。远期暨2021—2030年安排昌福客专、咸宜井(吉)铁路、九江至长沙铁路、衡茶吉铁路扩能改造、皖赣铁路扩能改造、赣韶铁路扩能改造、分文铁路扩能改造等7个项目，省内新增总里程810公里。

（四）《江西省高速公路网规划（2013-2030年）》

形成全省经济社会发展相适应，布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的高速公路网络，实现以南昌为中心辐射全省、省际多路连通，相邻地市直接相连、县县全面覆盖。规划期内具体目标为：

1、进一步强化与周边省市的经济联系，增加出省高速公路通道，实现省会南昌到周边省省会城市8小时内到达。

2、实现省会南昌至其它10个设区市以高速公路连接，形成以南昌为中心的覆盖全省的4小时交通圈。

3、实现相邻设区市之间基本有高速公路直接连通。

4、实现全省所有县（市、区）政府所在地均可在30分钟内便捷上高速公路，促进县域经济发展，推进城镇化进程。

5、实现高速公路连接省内重要公路、铁路、内河港口和机场等交通枢纽，以满足现代物流发展需要，完善便捷的公路集疏运网络，构筑现代综合运输体系。

6、实现高速公路连接省内重要旅游景点，满足安全、舒适、便捷的旅游公路功能，促进旅游业发展。

规划布局方案：“4纵6横8射”为主骨架，17条联络线为补充的高速公路网络，总规模约为6453公里，其中，4条北南纵线约1593公里、6条东西横线约1640公里、8条南昌放射线约1873公里、17条联络线约1347公里；网络共线里程约174公里，实际规模约为6279公里。

（五）《江西省省道网规划（2013-2030年）》

规划目标：以江西省综合运输体系目标构建为指引，力争到2030年，形成功能清晰、层次分明、衔接高效、能力充分的省道网，与国家公路网一并实现县县通高速公路，普通国省道覆盖全省所有市、县（市、区）、重点乡镇、省级及以上开发区和4A级及以上旅游景区，扩大一般乡镇覆盖率，有效衔接主要港区、机场，实现与其他运输方式的协调发展，满足经济社会发展需要。

省道网规划总规模13406公里，由普通省道网和省道高速公路网两部分构成。

普通省道网由6条放射线、25条北南纵线、16条东西横线、94条联络线和38条高速公路连接线组成，总规模约11289公里。

省道高速公路网总体布局为“4纵6横8射17联”，总规模约6279公里，另有规划研究路线约213公里。省道高速公路网由20条规划路线和1条规划研究路线组成，总规模约2117公里。

（六）《江西省内河水运“十三五”发展规划》

到2020年，高等级航道基本全部达标；港口布局合理、结构优化，能力充分，集疏运条件明显改善，枢纽作用充分发挥；船型标准化率超过70%，船舶技术先进，节能环保；基本建成系统完备、科学规范、运行高效的港航安全与应急体系。

（七）小结

上位规划对乐平交通发展带来的机遇：昌景黄铁路纳入“十三五”铁路建设时序安排；

上位规划对乐平交通发展的要求：在快速铁路建设大力推进背景下，加强与区域优势资源的联系；积极融入鄱阳湖生态城市群，提升鄱阳湖生态城市群内部综合交通运输一体化水平，形成鄱阳湖生态城市群内一小时通勤圈；加强乐平对外交通运输通道构建模式研究；建立县(市)域范围内以城区为核心的半小时通勤圈。

存在不足：乐安河及沿线港口不在省航道“十三五”建设时序安排内；在县县通高速公路的目标下，乐平境内虽然有景鹰高速、德昌高速两条高速，但乐平城区上这两条高速的出行便捷性较差。

三、阶段特征

“十三五”时期，在宏观发展形势影响和经济社会发展总体要求下，乐平市综合交通发展将进入重要发展阶段，具有明显的阶段特征。

一是综合交通运输体系加快构建的重要阶段；乐平现状城市化率为23.3%，仍处于城市化推进关键期，“人口进城、产业进园”集聚式发展仍然是全市发展的重要特征，综合交通基础设施格局有待完善，综合交通基础设施建设与经济社会发展要求矛盾仍然突出。

二是综合交通基础设施提质增效的重要阶段；在资金、环境、土地等资源要素日趋紧张的发展背景下，贯彻集约发展理念，提升存量设施，提质增效，是“十三五”规划建设的主基调。

三是公路交通发展将进入矛盾凸显期；十几年的快速发展积累下来的普通公路管理体制问题，收费公路管理问题、融资平台丧失问题、公路建设债务问题等涉及交通法规、体制机制和管理体系中的一些深层次问题，以及环境约束、土地约束等公路交通发展外部环境制约问题将在“十三五”期间进一步显现。

第三章 指导思想和发展目标

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，紧紧抓住国家实施“一带一路”和长江经济带战略的历史机遇，紧紧围绕全省与全国同步全面建成小康社会目标，全面贯彻“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”总体部署，遵循“四个交通”理念，转变发展思路，加大发展投入，加快建设综合交通运输通道，完善基础设施网络，加大交通建设项目推进力度，全面提升公路养护水平，大力推进区域和城乡交通一体化，坚持建、管、养、运并重，提升综合交通运输服务能力和水平，提高行业管理服务水平，全面支撑和促进乐平建设小康社会发展目标。

二、基本原则

“服从上位、适度超前”原则。服从城市总体规划、土地利用规划、上位交通发展规划总体发展要求与布局，加强与其他既有交通专项规划等平行规划的统筹协调。贯彻交通引导城市发展理念，坚持交通建设适度超前，以交通基础设施的建设引导城市结构的合理发展，实现交通的支撑和引导功能。

“统筹规划，协调发展”原则。坚持高起点规划，根据区域经济发展、产业布局、城镇格局和国土资源开发等不同要求，统筹综合交通基础设施建设，推动各种运输方式的协调发展，统筹各层次路网协调发展，兼顾公路发展的效益、质量和速度。

“提升完善，集约发展”原则。做强存量资源，优化交通出行环境，提升路网运行效率，加强出行服务体系和服务能力建设，提高交通服务品质，实现更好地为公众出行服务的根本目标。重视交通自身的集约发展，节约利用土地，做到交通发展与自然生态环境承载能力以及土地资源利用的和谐统一。

“关注民生、安全发展”原则。以人为本，坚持安全至上，坚持打造“平安交通”， 不断提升综合交通体系通畅、安全水平，强化安全监管，完善安保设施，消除安全隐患，提供更为便捷安全的出行条件。完善应急管理体系，加强应急力量建设，切实提高应急保障能力。

三、发展目标

（一）总体目标

到2020年，乐平市综合交通运输体系初步建立，综合运输通道内畅外联，综合交通基础设施覆盖范围和通达深度不断扩大，基础设施供给能力和通畅水平明显提升，客货运输出行效率明显改善。

（二）分项目标

1、路网完善

——实现主城区与各乡镇通达时间在半小时左右；实现各乡镇20分钟内到达国省干线公路、30分钟内上高速公路；

——全面建设完成高速公路及干线公路网络，干线公路达到二级公路及以上等级水平，实现100%县道达到三级以上公路标准，100%以上乡道达四级以上公路技术标准。

2、养护提升

——公路路况质量持续提升。高速公路优良路率达到98%，普通国省干线公路优良率达到75%以上，平均路面行驶性能指数PQI指标不得低于80；

——公路桥梁保持良好的技术状况。普通国省干线公路一、二类桥梁比例达到95%，农村公路三类及以上桥梁比例达到80%；

——养护现代化水平显著提高。国省干道养护基本实现机械化，日常养护机械化水平明显提高，公路清扫和小修作业机械化水平达到100%；

3、保障有力

——国省道附属设施更加完善。沿线安全设施覆盖率达到100%，沿线设施完好率达到95%以上；

——农村公路安全基础设施明显改善。乡道以上行政等级公路100%达到安全生命防护工程标准；

——公路交通应急救援体系基本建立。实现一般灾害情况下应急救援2小时内到达、应急抢通24小时内完成；

4、客运升级

——实现全市班线客运经营公司化、班次密集化；省、市、县、乡际班线车辆全部达到中级以上，服务优质化；

——中心城区公交车辆万人拥有率达到7-8台，500米公交站点覆盖半径达到95%。

第四章  发展规划与任务

一、综合交通基础设施

（一）铁路

根据《江西省中长期铁路网发展规划（2016-2030年）》，未来乐平市境内主要有三条铁路线路。

乐平市铁路网布局规划表                     表4-1

| 序号 | 线路名称 | 建设性质 | 规划里程（公里） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皖赣铁路 | 已建 | 37.3 |
| 2 | 乐德铁路 | 已建 | 40 |
| 3 | 昌景黄城际铁路 | 新建 | 20 |
| 合计 |  |  | 97.3 |

根据《江西省铁路建设实施方案（2016-2020年）》安排，昌景黄城际铁路争取2017年开工，设计时速为250公里/小时，全线长约395公里，沿线设南昌向塘站、进贤站、余干站、万年北站、鄱阳南站、乐平西站、景德镇北站、婺源站、黄山北站，与浙赣铁路、九景衢铁路部分共线，其余均为新建；皖赣线“十三五”进行电气化改造。

昌景黄铁路建设概况                       表4-2

| 项目名称 | 建设起止年限 | 主要技术标准 | 省内里程(公里) | 省内投资(亿元) | “十三五”期间计划完成投资(亿元) | 推进目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌景黄铁路 | 2017-2022 | 客专、双线 | 220 | 264 | 160 | 2017年9月前完成全部可研前置要件批复 |
|  |  |  |  |  |  | 2017年10月前完成可研批复 |
|  |  |  |  |  |  | 2017年11月前启动征迁工作 |

（二）水运

航道

根据《江西省内河水运“十三五”发展规划》和《江西内河航道技术等级评定》，乐安河铜埠至乐安村是江西省规划的6条重要航道之一，规划至2020年乐安河铜埠至鸣山112km为Ⅴ航道，鸣山至乐安村为Ⅲ级航道。乐平市境内戴村—鸣山为Ⅴ航道，鸣山—张家为Ⅲ级航道。“十三五”时期重点对乐安河河航道疏浚整治，计划投资约2000万元。

乐平市航道规划表                      表4-3

| 序号 | 航线名称 | 起终点 | 通航里程 | 规划航道等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐安河航道 | 戴村-鸣山 | 75.7 | 五级 |
|  |  | 鸣山-张家 | 8.3 | 三级 |
| 合计 |  |  | 84 |  |

港口码头

根据港口岸线资源特点，结合港口集疏运条件、城市总体规划、产业布局规划、社会生产、生活需求等，将乐平港区从上游至下游依次划分为接渡作业区、城区作业区、塔山作业区、库前作业区、鸣山作业区、镇桥作业区等六大作业区。“十三五”时期重点建设六个千吨级码头，分别是古港、镇桥、鸣山、高家渡、塔山、山下码头，计划完成投资12000万元。

（三）航空

根据《江西省运输机场布局规划（2014-2030年）》，将在乐平规划建设通用航空机场或直升机起降场（点）建设，服务于农业、应急救援、旅游观光等领域，提高突发事件应急保障能力。

乐平机场规划表                      表4-4

| 项目 名称 | 建设性质 | 等级 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐平通用机场 | 新建 | 一类 | 应急救援、医疗救护、空中勘测、飞行培训、商（公）务飞行，兼顾飞行运营、展销、停放、维护、改装和托管等业务 |

（四）公路

1、公路网功能界定

根据《江西省高速公路网规划（2013-2030年）》和《江西省省道网规划（2013-2030年）》，对省内高速公路和普通国省干线的功能和服务对象界定如下：

高速公路：实现省会南昌到周边省省会城市8小时内到达，至其它10个设区市以高速公路连接，形成以南昌为中心的覆盖全省的4小时交通圈；高速省道与国家高速公路共同实现县县通高速公路，实现相邻设区市之间基本有高速公路直接连通，全省所有县（市、区）政府所在地均可在30分钟内便捷上高速公路。实现高速公路连接省内重要公路、铁路、内河港口和机场等交通枢纽和重要旅游景点。

普通国省干线：普通国省道覆盖全省所有市、县（市、区）、重点乡镇、省级及以上开发区和4A级及以上旅游景区，扩大一般乡镇覆盖率，有效衔接主要港区、机场，实现与其他运输方式的协调发展，满足经济社会发展需要。

农村公路：国、省道公路的有效补充，其中县道是农村公路的主骨架，主要连接市内各个建制镇以及主要商品生产和集散地、经济开发区、交通枢纽、港区、旅游景点、矿点等较大的交通发生吸引源的主要公路。乡村道是为农村居民生产、生活服务，乡（镇）人民政府所在地与行政村、行政村之间、行政村通往村民居住规划保留点或者行政村与外部连接，经省交通主管部门验收认定的公共道路。

【专栏3：江苏省公路功能定位】

高速公路：保障国家高速公路网规划功能的实现，增强与全国各大区域和其它省市的交通联系，覆盖省内县级及以上城市、现状人口10万以上的城镇、重要机场和主要港口等节点，加强省会与各市及各市间的沟通，强化长江两岸联系，提高高速公路重要通道的通行能力，增强路网可靠性。

省道公路网：覆盖全省所有市、县（市、区）、重点中心镇、省级以上开发区和4A级以上景区，连接主要港区、机场、大型铁路货场，实现与其他运输方式的协调发展。

2、规划布局思路

根据公路服务功能和对象的不一致，逐层进行布设，不同层级路网功能互补，衔接顺畅。

（1）高速公路网主要考虑县级及以上节点的快速连通，主要解决乐平市高速公路网覆盖程度不足，以及对外联系不便捷的问题。

（2）普通国省道方面主要考虑道路通行能力，提升主要通道方向的国省干线公路等级，加强国省道作为路网主骨架的作用和地位；同时加强国省干线公路穿越城镇节点研究，促进两者之间良性互动发展。

（3）县道方面主要考虑对国省干线公路的补充，在部分国省干线未能覆盖的乡镇和重要路段，提升县道等级，加强节点之间的联系，同时承担市域内主要的客货运输。

（4）乡村道网主要考虑提档升级，改善出行条件。

3、规划布局原则

遵循上位规划原则。服从全国、全省、全市综合交通网规划，满足国家级、省级公路网在乐平境内布局，并加以充分利用。

前瞻性原则。规划既要满足近期经济社会发展需要，也要着眼于适应长远交通需求和经济社会现代化的要求，充分体现规划的前瞻性，发挥公路在统筹城乡发展、推进城镇化进程中的先导作用。

全局性原则。规划不仅要立足于公路交通行业发展，而且要立足于社会经济、综合运输、土地资源集约利用和环境保护等全局发展的要求，要从国家、江西、景德镇和乐平的整体利益出发，协调好整体与局部的关系，提高路网整体效益，也要注重地区公平原则，促进全市域的均衡、协调发展。

可持续发展原则。坚持可持续发展战略，合理确定公路网的发展规模，有效配置资源，尽可能减少对自然环境的影响，建设美丽乡村，促进人与自然相和谐，构建生态城市。

4、总体规划布局方案

（1）高速公路网

根据《江西省高速公路网规划（2013-2030年）》，乐平境内有济广高速（G35）以及杭长高速（G60N）两条高速公路。

济广高速（G35）：连接山东济南和广东广州的国家高速公路，是乐平市向北联系景德镇，进而联系安徽、山东，向南联系鹰潭、赣州、广州的主要运输通道。全长2110公里，双向4车道，乐平市境内8.3公里。

杭长高速（G60N）：连接杭州、南昌与长沙的国家高速公路，是乐平向东联系德兴、上饶、杭州，向西联系南昌、长沙的主要运输通道。乐平境内47.5公里，双向4车道。

高速公路网规划                        表4-5

| 序号 | 结构 | 线路编号 | 线路名称 | 境内里程（公里） | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一纵 | G35 | 济广高速 | 8.3 | 已建 |
| 2 | 一横 | G60N | 杭长高速 | 47.5 | 已建 |
| 合计 |  |  |  | 55.8 |  |

由于现状高速公路连接线等级较低，高速公路互通较少。因此，为了增强乐平市对外的快速联系能力，规划升级改造景鹰连接线为一级公路，规划在德昌高速公路新增一个互通，新建一条连接线，增强乐平市及工业园区的快速对外通行能力。另外在“十三五”时期启动研究在景鹰高速塔前镇段增设互通、在德昌高速与X007的连接处增设一个互通以及新建三条连接线，进一步完善乐平市对外快速出行能力，增强东部地区的快速连通需求。

高速公路连接线                       表4-6

| 序号 | 线路名称 | 境内里程（公里） | 现状等级 | 规划等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景鹰高速连接线 | 13.4 | 三级 | 一级公路 |
| 2 | 德昌高速连接线 | 8.3 | - | 一级公路 |
| 3 | 新建3条连接线 | 15 | - | 二级公路 |

（2）普通国省干线网

本次规划根据《国家公路网规划(2013-2030年）》与《江西省道网规划2013-2030》，结合乐平市实际情况，普通国省干线建设主要任务包括：

——结构上进一步加强骨架路网的通行能力和服务水平，全面提升普通国省干线公路等级，普通国省道等级全部达到二级及以上，其中市域内G206以及S306、S409三条一横两纵主干线研究进一步提升为一级公路，加强重要节点之间的快速联系。将X008、X007、X010、X003、X001等级提升为二级路，未来作为普通国省道预留；

——合理优化国省干线公路网布局；加强国省干线与地方公路的衔接，促进名口、十里岗等乡镇便捷利用国省干线公路；

——重点研究穿城段国省干线与城市空间的关系，做好线位规划预留，利用国省干线高标准打造城市外环，建议建设等级为一级公路；

G206

起点：乐景界；

终点：乐万界；

路线走向：从乐景界，经塔前镇、接渡镇、镇桥镇至乐万界；

建设性质：近期新改建城区-乐景界段，远期改扩建城区-乐万界段；

建设标准：一级公路，40.7公里；

道路功能：乐平市主要的对外联系通道之一，乐平市干线公路环线的重要组成部分；通过改扩建，增强了与景德镇、万年的快速联系，同时与新增的杭长高速公路连接线相接，增强了乐平市快速对外出行能力，向东侧改线，减少了对城区的干扰。

S306

起点：乐德界；

终点：乐鄱界；

路线走向：从乐德界，经高家镇、浯口镇、接渡镇、乐港镇至乐鄱界，其中城区段向南改线；

建设性质：近期改扩建浯口至乐平互通段，中期改建其余部分；

建设标准：一级公路，53.1公里；

道路功能：乐平市与周边县市的快速联系通道之一，乐平市干线公路环线的重要组成部分；通过改扩建，增强了与鄱阳、德兴的快速联系，增强了乐平市快速对外出行能力。城区段向北侧改线，避免穿越城区，减少了对城区的干扰。

S205

起点：乐浮界；

终点：乐弋界；

路线走向：从乐浮界，经涌山镇、双田镇、接渡镇、众埠镇至乐弋界，其中双田镇至接渡镇段改线；

建设性质：涌山段及上河至山头段改线；

建设标准：一级公路，13.5公里，二级公路，19.8公里；

道路功能：乐平市与周边县市的联系通道之一，乐平市干线公路环线的组成部分；通过改线，减少了与G206的重复路段，同时减少了对城区的干扰，增强了乡镇之间的快速连通能力。

S409

起点：涌山镇；

终点：众埠镇；

路线走向：从涌山镇，经高家镇至众埠镇；

建设性质：近期新建至S306段，中期改建S306至S205段；

建设标准：一级公路，44.1公里；

道路功能：乡镇间的快速联系通道，涌山镇、高家镇等对外快速通道之一；通过新改建道路，增强了乡镇之间的快速连通和对外联系能力。

S411

起点：塔前镇；

终点：G206；

路线走向：从塔前镇，经乐港镇、镇桥镇至G206；

建设性质：新建乐港至塔前段，改建乐港至G206段；

建设标准：一级公路，17.5公里，二级公路10.5公里；

道路功能：乡镇间的快速联系通道，乐平市干线外环的重要组成部分；未来乐平昌景黄城际铁路站的站前快速道路；通过新建和改建，增强了乡镇间的快速连通和城际铁路站的快速集散能力。

S303

起点：乐德界；

终点：S306；

路线走向：从乐德界，经临港镇至S306；

建设性质：全线改建；

建设标准：二级公路，27.5公里；

道路功能：乐平市重要的对外快速联系通道之一，乡镇的对外快速联系通道；通过改扩建，增强了乐平市对外快速联系和乡镇对外快速联系的能力。

普通国省道网规划                       表4-7

| 序号 | 线路编号 | 路线名称 | 里程 （公里） | 现状等级 | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G206 | 威海-汕头 | 40.7 | 二级 | 新改建道路等级为一级公路 |

普通省道网规划                       表4-8

| 序号 | 线路编号 | 路线名称 | 里程（公里） | 现状等级 | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S205 | 瑶里—鹅湖 | 61.1 | 二级 | 规划上河至山头镇段以及涌山镇段改线，改线里程分别19.8公里、13.5公里 |
| 2 | S306 | 仙岩—莲湖 | 53.1 | 二级 | 提升道路等级为一级，并在乐港镇至城区段改线 |
| 3 | S303 | 浙源—临港 | 27.5 | 三级 | 提升道路等级为二级 |
| 4 | S409 | 涌山—众埠 | 44.1 | 一、三级 | 提升道路等级为一级 |
| 5 | S411 | 乐港—镇桥 | 28.0 | 三级 | 延伸至塔前段且规划道路等级为一级共17.5公里，其他路段提升为二级共10.5公里 |
| 合计 |  |  | 213.8 |  |  |

规划效果：

——通过国省干线路网优化，市域内将形成“五纵五横”的骨架网络布局形态。

——通过S411、S306、S205以及乐平南环路，构建乐平市城市公路环，根据相关规范要求和城市总体空间发展布局规划，加强了主城区主干路加强与城市环线的相连，向东形成2个出入口，向南形成3个出入口，向西形成3个出入口，向北形成4个出入口，各个方向上都能形成多通道对外联系的布局，加强了城市对外的快速联系能力。

【专栏4 S306与景鹰连接线线路方案比选研究】 目前,S306经过城区，规划建议向北改线，减少对城区的干扰，改线后S306部分路段与景鹰连接线方向一致，距离较近。结合实际情况，进行两种布局方案比选。方案一是两条线都进行建设改造；方案二是两条线路功能合二为一进行建设改造。 通过综合比较结合乐平市的实际情况，推荐选择方案二：1、近期该段线路交通流量较小，一条线路完全能够满足交通出行需求；2、改造线路总里程较短，成本较低；3、节约土地，资源集约，充分利用S306资源实现景鹰连接线改造升级。

【专栏5 互通增设方案比选研究】 为更好满足各区域快速出入高速公路需求，规划建议增设三个互通，由于互通增设需要高速公路投资集团的批准，难度较大，结合方案的可实施性，在三个互通近期无法增设的情况下，通过路网整体完善，替代道路建设来实现原定目标，具体方案如下：1、积极推进乐平南环线建设，增强乐港镇等西南部地区与乐平南互通的联系；2、新建站前路，增强乐平市东北部地区与乐平互通的快速联系。

（3）农村公路

县道公路网层

“十三五”时期对原有县道进行升级改造，提升道路等为三级公路，新建站前路、乐平南环路、厉崌寺景区连接道路等公路，增强节点间的联系。同时进一步研究相邻乡镇之间快速连通能力，规划相邻乡镇之间以县级及以上公路相连，新增礼林-镇桥，临港-双田，塔山-名口、车溪-双华、等公路。

乐平南环路

起点：S205；

终点：S306；

路线走向：从S205，经塔山工业园、乐港至S306；

建设性质：新建；

建设标准：一级公路，19公里；

道路功能：乐平市的南环，重要的城市内外交通转换道路，塔山工业园的重要对外联系道路，重要的港口集疏运道路。

车溪-双华公路

起点：S409；

终点：S205；

路线走向：从S409，经朱冲、睦乐至S205；

建设性质：新建；

建设标准：三级公路，17.5公里；

道路功能：国省干线公路间的连接道路，加密线路，分流S205的交通，乡村之间的快速联系能力。

站前路

起点：塔前镇；

终点：景鹰连接线；

路线走向：从塔前镇，经乐平城际火车站至景鹰连接线；

建设性质：新建；

建设标准：二级公路，4公里；

道路功能：重要的站前路，乐平城际站的集疏运道路，增强东北部乡镇与城际站的快速联系能力。

厉崌寺景区连接道路

起点：X001；

终点：厉崌寺；

路线走向：从X001至厉崌寺景区；

建设性质：新建；

建设标准：三级公路，6.5公里；

道路功能：重要的景区连接道路。

礼林-镇桥公路

起点：礼林镇；

终点：S411；

路线走向：从礼林镇，经前鲍村至S411；

建设性质：改建；

建设标准：二级公路，10.1公里；

道路功能：礼林镇与镇桥镇之间的快速连通道路，乡镇的对外快速联系通道，通过改建增强了乡镇之间以及乡镇对外的快速联系能力。

临港-双田公路

起点：S205；

终点：S306；

路线走向：从S205，经老睦村、金童许村、睦乐村、古溪村、临港镇至S306；

建设性质：改建；

建设标准：三级公路，15.3公里；

道路功能：双田镇与临港镇之间的快速联系道路，国省道之间的连接道路，通过改扩建增强了相邻乡镇之间的快速连通能力。

塔山-名口公路

起点：塔山工业园；

终点：名口镇；

路线走向：从塔山工业园，经方家滩村、鸬鹚乡、兰坑村至名口；

建设性质：新建；

建设标准：三级公路，26.5公里；

道路功能：鸬鹚乡与名口镇之间的快速联系道路，县城至乡镇之间的快速通，通过新建增强了县城与鸬鹚乡、名口镇以及乡镇之间的快速联系能力。

山头-四联公路

起点：车溪-双华公路；

终点：S205；

路线走向：从车溪-双华公路，经四联、浯口镇、桃园至S205；

建设性质：新建；

建设标准：二 级公路，16公里；

道路功能：重要的战备公路，浯口镇的重要对外联系道路。

县道公路网                        表4-9

| 序号 | 线路编号 | 线路名称 | 现状等级 | 规划里程(公里） | 规划等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X001 | 历居山一车溪 | 四级 | 14.3 | 三级 |  |
| 2 | X002 | 上河一金鹅山 | 四级 | 15.5 | 被新调整S205占用 |  |
| 3 | X003 | 官庄-湾头 | 四级 | 22.8 | 二级 |  |
| 4 | X004 | 梅岩一枧头 | 四级 | 10.8 | 三级 |  |
| 5 | X005 | 浯口一夏家坞 | 四级 | 10.2 | 三级 |  |
| 6 | X006 | 西门一吊钟形 | 四级 | 13.1 | 三级 |  |
| 7 | X007 | 众埠一篁坞 | 三级 | 28.7 | 二级 |  |
| 8 | X008 | 众埠一礼林 | 四级 | 17.7 | 二级 |  |
| 9 | X010 | 十里岗一名口 | 四级 | 12.5 | 二级 |  |
| 10 | X011 | 桃园一礼林 | 四级 | 15.4 | 三级 |  |
| 11 | X012 | 吴乐秧挂线 | 三级 | 8.5 | 三级 |  |
| 12 | X013 | 桃林-张家桥 | 三级 | 18.2 | 三级 |  |
| 13 | X014 | 吴家一项家庄 | 二、四级 | 9.5 | 二级 |  |
| 14 | X802 | 丽阳—东岗 | 四级 | 13.7 | 三级 |  |
| 15 | X803 | 江村-塔前 | 三、四级 | 18.0 | 三级 |  |
| 16 | X905 | 旺林一朱家山 | 四级 | 17.6 | 三级 |  |
| 17 | X932 | 鸣山-石镇 | 四级 | 18.5 | 三级 |  |
| 18 | X933 | 镇桥一当下 | 四级 | 13.1 | 三级 |  |
| 19 | X934 | 渡头-汪家 | 四级 | 18.2 | 三级 |  |
| 20 | X935 | 银城一十里岗 | 四级 | 7.9 | 三级 |  |
| 21 | X936 | 香屯一名口 | 四级 | 9.3 | 三级 |  |
| 22 |  | 礼林-镇桥 | 四级 | 10.1 | 二级 | 新增 |
| 23 |  | 临港-双田 | 四级 | 15.3 | 三级 | 新增 |
| 24 |  | 塔山-名口 | 四级 | 26.5 | 三级 | 新增 |
| 25 |  | 乐平南环路 |  | 19 | 二级 | 新增 |
| 26 |  | 车溪-双华公路 |  | 17.5 | 三级 | 新增 |
| 27 |  | 站前路 |  | 4 | 二级 | 新增 |
| 28 |  | 山头-四联公路 |  | 16 | 二级 | 新增 |
| 29 |  | 厉崌寺景区连接道路 |  | 6.5 | 三级 | 新增 |

乡、村道公路网

提升乡道为双车道四级公路，提升通达建制村道路的村道等级，增强乡镇至村以及村村之间的连通能力。

乡道公路网                      表4-10

| 序号 | 线路 编号 | 线路名称 | 现状等级 | 里程 （公里） | 规划等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y001 | 三合源—礼林 | 四级 | 10.1 | 被新调整县道占用 |  |
| 2 | Y002 | 小坑一历居寺 | 四级 | 14.2 | 双车道四级 |  |
| 3 | Y003 | 段家一王冲坞 | 四级 | 4.3 | 双车道四级 |  |
| 4 | Y004 | 陶家一王家源 | 四级 | 7.8 | 双车道四级 |  |
| 5 | Y005 | 后港-鸣山 | 四级 | 5.7 | 双车道四级 |  |
| 6 | Y006 | 松树岭一黄柏 | 四级 | 9.4 | 双车道四级 |  |
| 7 | Y007 | 松树岭一文山 | 四级 | 6.7 | 双车道四级 |  |
| 8 | Y008 | 上河一华家 | 四级 | 4.7 | 双车道四级 |  |
| 9 | Y009 | 马家一绾口 | 四级 | 5.9 | 双车道四级 |  |
| 10 | Y010 | 上河-余家嘴 | 四级 | 6.7 | 被新调整县道占用 |  |
| 11 | Y011 | 洪岩一尖村 | 四级 | 6.8 | 双车道四级 |  |
| 12 | Y012 | 塔山一后鲍 | 四级 | 6.2 | 双车道四级 |  |
| 13 | Y013 | 前鲍一上戴坂 | 四级 | 7.9 | 双车道四级 |  |
| 14 | Y014 | 浯口一石明 | 四级 | 6.3 | 双车道四级 |  |
| 15 | Y015 | 罗沅一龙坞 | 四级 | 3.0 | 双车道四级 |  |
| 16 | Y016 | 吾口一蔡家 | 四级 | 5.8 | 双车道四级 |  |
| 17 | Y017 | 横路一下冲坞 | 四级 | 2.4 | 双车道四级 |  |
| 18 | Y018 | 黄沙岭一店上 | 四级 | 2.7 | 双车道四级 |  |
| 19 | Y019 | 洪岩一峁山 | 四级 | 1.4 | 双车道四级 |  |
| 20 | Y020 | 瓷土矿一三八农场 | 四级 | 2.5 | 双车道四级 |  |
| 21 | Y021 | 涌山一仙茹桥 | 四级 | 8.4 | 双车道四级 |  |
| 22 | Y022 | 秧坂一松柏 | 四级 | 3.5 | 双车道四级 |  |
| 23 | Y023 | 鸣山一王家源 | 四级 | 2.9 | 双车道四级 |  |
| 24 | Y024 | 上坂一礼林 | 四级 | 4.3 | 双车道四级 |  |
| 25 | Y025 | 鸬鹚一阳台山 | 四级 | 2.2 | 双车道四级 |  |
| 26 | Y026 | 杨坂一石塘坞 | 四级 | 3.4 | 双车道四级 |  |
| 27 | Y027 | 镇桥一樟树坞 | 四级 | 4.1 | 双车道四级 |  |
| 28 | Y028 | 黎桥一石下 | 四级 | 3.6 | 双车道四级 |  |
| 29 | Y029 | 杭桥一南昌坂 | 四级 | 3.6 | 双车道四级 |  |
| 30 | Y030 | 历居寺一水电站 | 四级 | 3.8 | 双车道四级 |  |
| 31 | Y031 | 阳山岗一历居寺 | 四级 | 2.8 | 双车道四级 |  |
| 32 | Y032 | 鸣观线一岩头山 | 四级 | 2.1 | 双车道四级 |  |
| 33 | Y033 | 礼林一塔背 | 四级 | 3.1 | 双车道四级 |  |
| 34 | Y034 | 下石一芳田 | 四级 | 3.1 | 双车道四级 |  |
| 35 | Y035 | 夏家一下小坑 | 四级 | 6.0 | 双车道四级 |  |
| 36 | Y036 | 双回一花家 | 四级 | 3.5 | 双车道四级 |  |
| 37 | Y037 | 官府前-义前 | 四级 | 3.5 | 双车道四级 |  |
| 38 | Y038 | 张家一苗圃 | 四级 | 2.1 | 双车道四级 |  |
| 39 | Y039 | 何家一山塘 | 四级 | 5.8 | 双车道四级 |  |
| 40 | Y040 | 黎桥一红砖厂 | 四级 | 1.7 | 双车道四级 |  |
| 41 | Y041 | 众埠一新屋 | 四级 | 5.3 | 双车道四级 |  |
| 42 | Y042 | 西桥一瑶冲 | 四级 | 4.0 | 双车道四级 |  |
| 43 | Y043 | 老山区-虎山下 | 四级 | 4.4 | 双车道四级 |  |
| 44 | Y044 | 临港-睦乐 | 四级 | 8.6 | 被新调整县道占用 |  |
| 45 | Y045 | 古田渡一古田 | 四级 | 1.4 | 双车道四级 |  |
| 46 | Y046 | 塔前一神山 | 四级 | 3.6 | 双车道四级 |  |
| 47 | Y047 | 田乐线一口金 | 四级 | 5.2 | 双车道四级 |  |
| 48 | Y048 | 观岩线一杨家 | 四级 | 4.1 | 双车道四级 |  |
| 49 | Y049 | 老国道一下朱 | 四级 | 3.5 | 双车道四级 |  |
| 50 | Y050 | 珠海西路—乐明线 | 四级 | 4.0 | 双车道四级 |  |
| 51 | Y051 | 绾口—曹家 | 四级 | 4.0 | 双车道四级 |  |
| 52 | Y052 | 戏台—工业园 | 四级 | 4.0 | 双车道四级 |  |
| 53 | Y053 | 柴家小学一杨家 | 四级 | 3.5 | 双车道四级 |  |
| 54 | Y054 | 盘安一敬老院 | 四级 | 3.3 | 双车道四级 |  |
| 55 | Y055 | 程家墩—龙口 | 四级 | 6.7 | 双车道四级 |  |
| 56 | Y056 | 上金线—浯口 | 四级 | 8.5 | 双车道四级 |  |
| 57 | Y057 | 众篁一焦源 | 四级 | 4.3 | 双车道四级 |  |
| 58 | Y058 | 南港一五一桥 | 四级 | 3.8 | 双车道四级 |  |
| 59 | Y059 | 涌山一横塘 | 四级 | 6.1 | 双车道四级 |  |
| 60 | Y060 | 长源一里村 | 四级 | 3.3 | 双车道四级 |  |
| 61 | Y061 | 战备路一芦洲坳 | 四级 | 8.5 | 双车道四级 |  |
| 62 | Y062 | 众篁线一湖村 | 四级 | 3.6 | 双车道四级 |  |
| 63 | Y063 | 湾头一双溪畈 | 四级 | 5.1 | 双车道四级 |  |
| 64 | Y064 | 众埠一洋源埠 | 四级 | 3.3 | 双车道四级 |  |
| 65 | Y065 | 篁众线一魏家 | 四级 | 3.3 | 双车道四级 |  |
| 66 | Y066 | 港口—扶源 | 四级 | 4.5 | 双车道四级 |  |
| 67 | Y067 | 高桥一倪家 | 四级 | 4.3 | 双车道四级 |  |
| 68 | Y068 | 罗源一松文线 | 四级 | 3.1 | 双车道四级 |  |
| 69 | Y069 | 黎桥一油茶山 | 四级 | 6.5 | 双车道四级 |  |
| 70 | Y070 | 畲里一东南碑 | 四级 | 6.0 | 双车道四级 |  |
| 71 | Y071 | 畲里一楼前 | 四级 | 5.7 | 双车道四级 |  |
| 72 | Y072 | 松黄线一郑家埠 | 四级 | 4.5 | 双车道四级 |  |
| 73 | Y073 | 杨湖一东方红水库 | 四级 | 3.1 | 双车道四级 |  |
| 74 | Y074 | 曹埠一程新 | 四级 | 7.4 | 双车道四级 |  |
| 75 | Y075 | 渔业大队一镇桥 | 四级 | 3.9 | 双车道四级 |  |
| 76 | Y076 | 中堡—鹄山 | 四级 | 4.9 | 双车道四级 |  |
| 77 | Y077 | 江塔线一双田店上 | 四级 | 3.1 | 双车道四级 |  |
| 78 | Y078 | 龙田一刘家坞 | 四级 | 3.2 | 双车道四级 |  |
| 79 | Y079 | 金鹅山分场一杨树湖村 | 四级 | 3.8 | 双车道四级 |  |
| 80 | Y080 | 袁家—虎山 | 四级 | 8.5 | 双车道四级 |  |
| 81 | Y081 | 接渡—后郎 | 四级 | 3.5 | 双车道四级 |  |
| 82 | Y082 | 花亭—朱树亭 | 四级 | 5.7 | 双车道四级 |  |
| 83 | Y083 | 江家村—乐戈公路 | 四级 | 3.2 | 双车道四级 |  |
| 84 | Y084 | 礼新路一石坑 | 四级 | 3.8 | 双车道四级 |  |
| 85 | Y085 | 众礼线一宋家 | 四级 | 8.7 | 双车道四级 |  |
| 86 | Y086 | 上水灯—礼林 | 四级 | 4.8 | 双车道四级 |  |
| 87 | Y087 | 孙家—杨畈 | 四级 | 7.2 | 双车道四级 |  |
| 88 | Y088 | 徐家畈—方马羊 | 四级 | 8.0 | 双车道四级 |  |
| 89 | Y089 | 南山—湖洋 | 四级 | 5.3 | 双车道四级 |  |
| 90 | Y090 | 叶家源—王家山 | 四级 | 5.7 | 双车道四级 |  |
| 91 | Y091 | 龙溪一韩家渡 | 四级 | 5.3 | 双车道四级 |  |
| 92 | Y092 | 吊钟—甘棠 | 四级 | 5.1 | 双车道四级 |  |
| 93 | Y093 | 众礼线一梅家塘 | 四级 | 3.9 | 双车道四级 |  |
| 94 | Y094 | 甲山里—白玉峰 | 四级 | 4.3 | 双车道四级 |  |
| 95 | Y095 | 濮家—魏家 | 四级 | 7.8 | 双车道四级 |  |
| 96 | Y096 | 桥头-野鸡坞 | 四级 | 6.2 | 双车道四级 |  |
| 97 | Y097 | 沿沟一周坑 | 四级 | 3.9 | 双车道四级 |  |
| 98 | Y098 | 中堡一乐德路 | 四级 | 7.6 | 双车道四级 |  |
| 99 | Y099 | 界首一石坪 | 四级 | 3.5 | 双车道四级 |  |
| 100 | Y100 | 后港-大田 | 四级 | 3.0 | 双车道四级 |  |
| 101 | Y101 | 塘西一蔡家 | 四级 | 4.1 | 双车道四级 |  |
| 102 | Y102 | 洄田-白土峰 | 四级 | 8.6 | 双车道四级 |  |
| 103 | Y103 | 涌山一临港 | 四级 | 12.3 | 双车道四级 |  |
| 104 | Y104 | 矿务局-江罗 | 四级 | 5.7 | 双车道四级 |  |
| 105 | Y105 | 鸬鹚一流芳 | 四级 | 13.7 | 双车道四级 |  |
| 106 | Y106 | 杨山岗-项家庄 | 四级 | 7.2 | 双车道四级 |  |
| 107 | Y107 | 大园里-大园里 | 四级 | 2.3 | 双车道四级 |  |

（4）旅游公路

根据《乐平市旅游发展总体规划修编（2015-2035）》，洪岩仙境、厉崌寺以及相应红色旅游等景区是未来乐平市重点打造的旅游景区，按照“通站通港通两区”思路，在对外旅游交通方面，新建S409，提升了S303、S205等国省干线公路等级，增强了乐平市对外的快速联系能力，促进了乐平与周边地区旅游的一体化发展。在内部联系方面，增强了与旅游景区的直接联系，提升了县乡道等级，促进了乡村旅游的快速发展。

乐平市旅游公路网规划                 表4-11

| 序号 | 线路名称 | 里程 （公里） | 现状等级 | 规划等级 | 建设性质 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G206 | 40.7 | 二级 | 一、二级 | 新改建 | 砚山旅游区和蔬菜基地的对外快速联系道路 |
| 2 | S409 | 30 | 三级 | 一级 | 新改建 | 翠屏湖、厉崌寺、洪岩仙境等东部景点纵向对外快速联系道路 |
| 2 | S303 | 25 | 三级 | 二级 | 改建 | 洪岩、窑冲旅游区的对外快速联系道路 |
| 3 | S205 | 61.1 | 二级 | 二级 | 部分改线 | 石林观光、涌山石器考古旅游区内景区对外快速联系道路 |
| 4 | S411 | 28 | 三级 | 一、二 | 新改建 | 蔬菜基地联系道路 |
| 5 | X001 | 14.3 | 四级 | 三级 | 改建 | 厉崌寺的对外联系道路 |
| 6 | X004 | 10.8 | 四级 | 三级 | 改建 | 洪岩景区的景区连接道路 |
| 7 | X803 | 18.0 | 四级 | 三级 | 改建 | 砚山景区的连接道路 |
| 8 | X905 | 17.6 | 四级 | 三级 | 改建 | 红色旅游景区的连接道路 |
| 9 | 厉崌寺景区连接道路 | 6.5 | 四级 | 三级 | 改建 | 厉崌寺景区连接道路 |
| 合计 |  | 222 |  |  |  |  |

【专栏6：旅游交通发展要求】

目前乐平市旅游交通存在的问题：一是部分国省干线公路需要进一步扩建改造，乡镇公路需要改造升级，现状路幅宽度不足，未来将阻碍旅游业发展；二是通往景区的“小交通”条件尚需改善，无法形成景区之间整合联动；三是旅游基础设施还没有完全配套，旅游客运站建设落后。

1、对外旅游交通规划

依托全省“十纵十横”干线网建设，力争到规划期末，旅游公路里程突破60公里，道路畅通、配套齐全。

1）推进206国道乐平段和乐弋线、乐德线等国省干线公路扩建改造工程。2）支持皖赣铁路复线和乐德铁路货运支线客运化改造及延伸线规划建设，积极对接鹰潭至九江加密高速铁路建设和环鄱阳湖高速铁路网。3）整治乐平火车站，使之符合乐平旅游整体形象，争取更多的客运车次停靠在乐平，争取旅游旺季，能开通南昌（或九江、景德镇）至乐平的旅游专列。4）建成洪岩仙境景区——婺源的旅游公路。

2、内部旅游交通规划

以现有省道、国道和水路交通为基础，规划建设乐平市绕城高等级公路构建市内二级公路干线网，提升乐平港吞吐能力以及乐安河航道的通航容量和能力。

1）改造乐平市区通往各旅游点的乡村公路，使之符合旅游需要，要求路面硬质化、路基至少宽5—6米。2）抓好鸣观线、车库线、官洪线、镇杨线等县乡公路升级改造，努力构建县域内二级公路干线网。3）打造两条环线：一环线的主要节点包括范家、王家、金鹅山、上坑口、袁家亭、前屋、老屋、胡家源、护里、韩家渡、大田等地，按照一级公路标准打造；二环线的主要节点包括临港镇、高家镇、众埠镇、镇桥镇、双田镇、盛冲坞、高家镇村等，按照二级公路标准打造。4）抓好30公里客运网络化公路和100公里通村公路建设，实现自然村“村村通”。5）组建旅游运输公司，专门负责旅游接待运输，完善乐平市区的出租车和公交系统。6）修建砚山旅游度假区——洪岩仙境景区——历居山的旅游公路。7）建立GPS交通定位系统，统筹安排各路交通，应对交通紧急事故。

（5）集疏运体系

按照“通站通港通两区”思路，“十三五”期应加强乐平城际铁路站，塔山、鸣山、山下码头的集疏运体系建设，优化枢纽节点，增强枢纽的快速对外联系能力。

集疏运道路                       表4-12

| 序号 | 线路名称 | 里程 （公里） | 现状等级 | 规划等级 | 建设性质 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景鹰连接线 | 4 | 三级 | 一级 | 改建 | 乐平城际铁路的集疏运道路 |
| 2 | 站前路 | 4 | - | 二级 | 新建 |  |
| 3 | 原S306 | 5 | 二级 | 二级 | 已有 | 山下码头集疏运道路 |
| 4 | S205 | 16.5 | 二级 | 二级 | 已有 |  |
| 5 | X006 | 13.1 | 四级 | 三级 | 改建 | 塔山码头集疏运道路 |
| 6 | 乐平南环路 | 15.5 | - | 一级 | 新建 |  |
| 7 | X932 | 18.5 | 四级 | 三级 | 改建 | 鸣山码头集疏运道路 |
| 8 | 景鹰连接线 | 4 | 三级 | 一级 | 改建 | 乐平互通连接线 |
| 9 | S205 | 29 | 二级 | 二级 | 已有 | 乐平南互通连接线 |
| 10 | 德昌高速连接线 | 8.3 |  | 一级 | 新建 | 互通连接线 |
| 11 | X007 | 28.7 | 三级 | 二级 | 改建 | 互通连接线 |
| 12 | 塔前互通连接线 | 12 |  | 二级 | 新建 | 互通连接线 |
| 13 | 通港公路 | 2 |  | 二级 | 新建 | 古港码头集疏运道路 |
| 合计 |  | 78.6 |  |  |  |  |

（五）对外综合运输通道规划

根据对上位规划以及综合交通基础设施规划，未来乐平市境内将形成“一横一纵”对外综合运输通道：横一：鄂赣皖浙运输通道，纵一：皖赣粤运输通道。

综合运输通道规划情况表                  表4-13

| 运输通道 | 方向 | 运输方式 | 线路名称 | 现状等级 | 规划情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂赣皖浙运输通道 | 南昌、长沙 | 公路 | G60N杭长高速 | 高速 | 已有 |
|  |  |  | S306 | 一级 | 提升等级 |
|  |  | 铁路 | 昌景黄城际铁路 | - | 规划 |
|  | 上饶、杭州 | 公路 | G60N杭长高速 | 高速 | 已有 |
|  |  |  | S306 | 一级 | 提升等级 |
|  |  |  | S303 | 二级 | 提升等级 |
|  |  |  | 景德镇-上饶 | 高速 | 规划 |
| 皖赣粤运输通道 | 景德镇 | 公路 | G35济广高速 | 高速 | 已有 |
|  |  |  | G206 | 二级 | 提升等级 |
|  |  |  | S205 | 二级 | 部分改线 |
|  |  | 铁路 | 皖赣铁路、 | 国铁Ⅰ级 | 电气化改造 |
|  |  |  | 昌景黄城际铁路 | - | 规划 |
|  | 鹰潭、赣州 | 公路 | G35济广高速、 | 高速 | 已有 |
|  |  |  | G206 | 二级 | 已有 |
|  |  | 铁路 | 皖赣铁路 | 国铁Ⅰ级 | 电气化改造 |

二、公众出行服务

“十三五”时期，乐平应坚持“行有所乘、乐享所乘”的公共服务理念，推进城乡出行基本公共服务均等化，加快构建多方式可选、多层次融合、全过程连贯的一体化客运运输体系，促进客运出行水平大幅提升、客运结构进一步优化，实现长途客运更加通达通畅、城际客运更加丰富多选、城市公交更具吸引力和城乡客运更加公平的目标。

（一）加快枢纽场站建设

有序整合现有场站，对现状部分布局不合理，服务范围相互重叠，设施设备陈旧、落后，规模较小的客运场站予以撤并，优化场站布局。构建布局合理、功能完备、规模适宜、与区域、城市、城乡客运线网系统相匹配的站场体系，明确各类各级客运场站设施的等级、规模和功能，加强衔接服务。

乐平市客运枢纽规划建设方案                    表4-14

| 序号 | 项目名称 | 占地面积（亩） | 建设性质 | 功能 | 建设等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐平市城际客运站客运枢纽 | 25 | 新建 | 服务中长途铁路出行、公铁换乘需求； | 配建三级公路客运站 |
| 2 | 乐平市火车站客运枢纽 | 25 | 迁建 | 服务中长途铁路出行、公铁换乘需求，同时整合现有短途客运站班线，迁至火车站附近，承担乐平西北部地区短途客运； | 配建三级公路客运站 |
| 3 | 乐平市汽车站 | 122 | 已建 | 服务全市中长途公路出行，同时兼顾东南部地区的短途客运； | 一级 |
| 4 | 洪岩镇客运站 | 25 | 改建 | 农村客运站，同时承担洪岩仙境的旅游集散功能； | 三级 |
| 5 | 众埠镇客运站 | 10 | 已有 | 农村客运站 | 四级 |
| 6 | 涌山镇客运站 | 10 | 改建 | 农村客运站 | 四级 |

注：占地面积、建设性质、建设等级描述对象为公路客运站。

（二）完善客运运输系统

1、注重公路与铁路客运协调发展

“十三五”期间，乐平市应充分考虑公路与铁路客运的协调发展，长途客运方面，因受到沪昆高铁、京福高铁开通的影响，通往杭州、福建等高铁沿线方向的长途客运将受到较大冲击，应实行公路与铁路客运的错位发展，互补发展，例如对相关线路进行合并、调整班次时刻与铁路发车时刻错开等。

短途客运方面，公路应加强与铁路客运枢纽的对接，加强与乐平铁路客运站以及未来乐平城际客运站的衔接，充分发挥公路运输的集散作用。

2、创新客运组织模式

“十三五”期间乐平市应加强市际、县际以及县内各层次公路运输的衔接，优化公路客运网络，创新公路客运班线运输组织模式。支持企业发展定制班车、预约式个性化服务等交通运输相关新兴服务业态。针对春运流、暑运流、节日流、学生流、公务流、商务流、休假及旅游流的特点和要求，增设停靠站点及增开客运专线，满足细分旅客的需求层次。强化提升包车服务，鼓励公路客运与旅游景点、客运枢纽等形成联盟，开通重点旅游节点的直通客运班线。

加快完善农村客运网络，探索符合乐平实际农村客运经营服务机制和多样化的农村客运模式。适度扩大农村客运经营自主权，对于偏僻地区的农村班线，可采取与地域特点、经济发展水平相适宜的灵活运输组织方式，探索开行隔日班、周班、节日或赶集班等固定或者非固定的班次。

3、加快城乡一体公交系统建设

全面推进城乡客运一体化发展，建立以城市为中心、乡镇为节点、道路为纽带、站场为依托，连接城镇、辐射乡村的城乡客运网络。坚持用公交化的理念发展城乡客运，鼓励城市公交向城市周边延伸覆盖，县域10公里范围内的实行公交化运营，支持有条件的地区进一步推进农村客运公交化改造。推广标准化、规范化服务，实现班次密集化，对热点线路实现定线循环，公交化运作，满足出行。用一体化理念，优化城乡客运网络衔接，加强换乘枢纽建设，优化城市对外枢纽和城乡公交换乘枢纽布局。

【专栏7：城乡公交一体化的内涵】

城市公交与农村客运提供客运出行均质化服务，实现网间出行无缝换乘，以“服务公益化、车辆运营公司化、司乘人员职工化”为特征；重点是实现七大统一：统一发展规划、统一行业管理、统一组织协调、统一资源配置、统一税费政策、统一运价标准，统一服务规范；四个一体化：管理主体一体化、政策法规一体化、基础设施一体化和市场建设一体化。

4、注重城市公共交通的优先发展

针对乐平目前公交分担率低，吸引力不足的问题，加大政府投入，推进公交枢纽站、停保场、首末站及港湾式停靠站等公交基础设施建设，确保场站设施用地供应，鼓励公共交通场站设施用地综合开发。完善城市公交票制票价制定、基本公共服务购买、发展水平评价和服务质量考核等工作机制，完善公交补贴政策，增强可持续发展能力。优化公交线网布局，提高公交线网覆盖程度，优化公共交通线路和站点设置，使得公共交通站点500米覆盖率达到95%，万人公交车拥有率建议在2020年提升到7-8标台的水平。创新公共交通服务方式，探索制定公交、夜间公交、社区公交等新型服务模式。加大公交车投放力度，年均投放15-20辆公交车。加强新能源公交车辆投放，计划新增60-70辆新能源公交车及加强充电桩基地建设。结合城市总体规划用地布局，对公交首末场站做好规划布局和用地预留，争取建成4个公交首末场站。

鼓励发展慢性交通，发展与公交无缝衔接的公共自行车系统，解决公交出行“最后一公里”问题。

5、完善出租车行业发展

“十三五”期间，对出租车进行新一轮的更新更型工作，逐步推广清洁能源和新能源出租车。推动完善出租汽车调度中心建设，加强出租汽车服务网点建设。以国家出租车行业改革意见为指导，积极发展出租车电召模式。引导经营企业推出人工电话召车、手机软件召车、网络约车等多种电召服务方式。采用政府主导模式，进一步明确电召服务发展思路，加强行业指导规范，加大技术和资金支持力度，为电召服务创造良好的发展条件。鼓励移动互联网与出租汽车行业融合创新，建立和引进网络约租车平台。继续加强出租汽车行业管理，严厉打击“黑车”及其他非规范行为，提高出租汽车服务质量，制定出租汽车行业投诉处理办法，明确投诉受理和办理流程、时限，加强出租车信息化建设，提高出租车服务效率及服务水平。

6、深化客运市场结构调整

以构建现代道路客运企业管理制度为核心，加快道路客运业整合力度，以线路整合带动企业整合，打造具有核心竞争力的经营主体，更大范围优化客运资源配置。通过对运输资源的合理配置，提高企业经营能力，促进企业的良性发展，走集约化、规模化、品牌化经营的发展道路，实现公路客运企业做大做优做强。鼓励客运企业向社会提供高品质、多层次的运输服务，积极发展新兴运输服务形式，扩展运输服务功能。通过政策引导，采取公车公营、股份合作等办法，实现全市班线客运经营公司化。

7、探索公共交通管理体制机制改革

模式构架：构筑政府层、管理层、运营层、评价层四层管理框架。其中，由市交通运输局作为实施单位，负责协调各有关部门，指导管理层工作；交通共同体管理中心作为管理层的实施机构，是公交改革至关重要的环节，成立隶属于交通局的公共交通共同体管理中心作为管理层，负责公交运营有关的各项具体工作；运营层由现有的运营公司组成，实施公交线路经营并受公共交通共同体管理中心的严格监管；评价层主要针对公交企业提供的公共交通服务进行评价和监督。

补贴机制：政府以财政补贴方式对公交公司进行补贴，主要由三部分构成。政策性亏损，对公交企业执行政府公共政策造成的经营亏损或收益减损给予合理的补贴；车辆发展补贴，对公交企业购置符合政策导向的公交车辆给予适当的补助；合理投资回报，在维持公交企业财务收支平衡的基础上，对提供合格服务的公交企业给予合理的投资回报。

【专栏8：公共交通管理体制模式】

根据国内外公共交通管理体制发展，公共交通市场可分为以下三类管理模式：

国有控股：公共交通公司为政府所有，公交公司的投资、运营支出和收入都由政府所属的单位负责。

特许经营：政府购买公交服务，以质量协议为标底，选择并监督企业进入市场经营，政府统筹全部票款收入，并按照一定的服务单价，向公交企业返还票款所得。

完全市场化：政府解除市场相应的管制政策，包括准入市场管制和价格管制等，使公共交通呈现自由竞争的状态。

以上模式，从国有垄断、适度竞争到放松管制，政府管制强度递减、公益性降低、市场化程度提高；相应公交经营的成本降低、效益提高，对公共财政补贴需求减少。

8、提升旅客运输装备水平

“十三五”期间将发展高效低耗、节能环保运力，通过政策引导等方式，进一步鼓励道路客运企业淘汰老旧车型，鼓励发展中、高级客运车辆，提高客运车辆的舒适程度和安全性能。十三五期间大型高级客车在包车、旅游客运、中长途运输中比例达到75%；省、市、县、乡际班线车辆全部达到中级以上，高级客车比例达到60%。发展安全可靠、乘坐舒适、节能环保的城市公共交通车辆，推广应用低地板公交车辆以及空调车、无障碍化公交车辆。

三、货运与物流服务

充分发挥交通运输在推进物流业发展中的基础和主体作用、主动作为，加强部门间、行业间协同联动，形成推进物流业发展的合力，用现代物流的理念来改造货运业，大力扶持交通物流企业，引导货运企业走集约化、规模化发展之路，形成“经济合理、高效便捷”的货运运输体系。

（一）加快货运枢纽场站建设

“十三五”期间，规划建设两个综合物流园、一个农产品物流园和一个物流配送中心，提升乐平市物流的综合运输、仓储配送、流通加工、信息服务、市场交易、商务服务等物流功能。

综合货运枢纽建设方案表                   表4-15

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 占地面积（亩） | 吞吐能力（万吨） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迪广物流园区 | 在建 | 200 | 1000 | 集约化干线物流节点，主要运输煤炭、矿、钢材、外贸等相关货物 |
| 2 | 江西振华物流园 | 在建 | 300 | 1000 | 集约化干线物流节点，主要运输煤炭、矿、钢材、外贸等相关货物 |
| 3 | 江西中远农产品物流园 | 在建 | 400 | 300 | 重要的物流节点，主要运输农产品、粮食 |
| 4 | 福勤物流园 | 在建 | 200 | 300 | 城乡配送，主要是运输快消品、快递 |

（二）构建货运物流体系

1、大力培育龙头和骨干货运企业。引导和推进现有货运企业进行我自改造，引导道路货物运输企业通过整合、兼并、重组、组建跨区域、跨行业、跨所有制的具有较强竞争力的大型物流企业，实现由传统的运输企业向现代物流业的转型。鼓励中小企业通过联盟、联合、兼并等方式实现资源整合，扭转市场主体过散、过弱的局面，提高企业竞争力和市场抗风险能力。

2、提升重点物流基地的相关功能，形成规模化、集约化的运输市场格局，带动商贸物流、农业物流等物流类型的全面发展，形成对各种物流资源强大的吸引力。

3、构建以配送中心—末端配送网点为支撑的二级城市物流配送网络体系，实现对外连接腹地、对内梯度承接配送的高效城市配送平台，以1500米为半径，在社区、商务区、农贸市场等规划设置一批公共货物装卸点和货物集散点、货车停车泊位，同时引导企业共同布局、建设和共用末端配送网点，从而降低建设成本，提高网点利用率。

4、培育农村物流市场，推进乡镇物流站点建设。加快完善农村物流基础设施，整合利用区域内农村客货运站场和网络等运输物流资源、农资农产品集贸和批发市场等商贸资源以及邮政网络资源，开展农村物流客、货、邮、商同网经营试点研究。鼓励邮政全面进入农村物流市场，依托其较为完备的网络体系和技术优势，调整业务结构，积极开拓农村物流业务，构建完善的农村邮政物流体系，更好地满足农村物流运输市场需求。

（三）推广先进的运输组织方式

以公铁、公水联运为突破口，推进联运发展。深入开展公路甩挂运输试点工作，引导乐平市大型运输企业引进公路甩挂运输模式。以部分基础条件较好、管理水平较成熟的物流企业为对象和试点，研究合理的优惠政策，扶持企业发展多式联运、甩挂运输。

发展先进适用的运输装备技术，推广普及标准化运载单元，推进道路货运车型标准化，支持厢式化、模块化、轻量化等先进车型的发展。积极发展节能环保运输装备，引导老旧货车提前退出运输市场。

四、科技与信息化

（一）加强交通运输信息化建设

以感知技术为基础，围绕“互联网+综合交通运输”，积极扩展智能交通的服务领域，在交通运输服务、政府行政管理和服务、交通运输安全等方面大力推广和应用信息技术，用信息化带动交通行业的可持续发展。

发挥互联网信息集聚优势，加快推进跨行业、跨区域的交通运输物流公共信息服务平台，构建集公交、长途客运、旅游客运、驾培、出租车管理等信息化管理为一体统一的公众出行综合信息服务系统建设。鼓励和支持企业依法合规地推广形式多样的交通信息服务APP 产品，基于互联网平台向社会提供出行引导、智能公交、汽车维修等服务，实现信息服务“一点通”。优化和完善交通一卡通互联互通顶层设计，拓展在地面公交、出租汽车、公共自行车等交通运输领域的应用，实现公众出行“一卡通”。客运联网售票系统拓展至所有乡镇三级以上客运站和有条件的乡镇等级客运站。利用新技术促进运输服务质量提升，提高突发事件的应对效率，优化客运装备信息化水平，全部营业性班线客车配备卫星定位系统，实现客运班线运营过程的全面跟踪和监控。加快建成覆盖重要交通基础设施的监测网络，推动对重要路段、航段等部位的实时监控，加快建设公路不停车超限检测系统；加快形成覆盖重点载运工具的监测体系和交通运行环境监测体系。

（二）提升交通信息化服务品质

1、重点发展智慧公交

积极发展公交和出租车智能调度系统，提高公共交通信息化水平。充分运用信息技术，加强对乘客的信息服务，降低乘客在选择公交方式时的盲目性，运用现代通讯和网络技术，在公交车上逐步安装车载卫星定位系统设备，在公交干线上逐步建设电子显示牌，方便乘客候车和换乘。

2、大力发展智慧物流

加快物流公共信息平台的建设。物流信息公共服务平台提供城市物流信息发布与共享功能，它连接了市内各相关企业、物流运作设施以及政府管理部门与相关职能部门的信息系统，是乐平物流信息资源的汇集中心。其功能包括：信息接口功能、数据收集交换功能、信息发布功能、综合服务功能、信息查询功能、用户管理功能。

（三）不断推进交通行业管理信息化水平提升

建立全市交通运输基础数据库。在充分利用与整合现有交通信息资源基础上，建立包括公路、航道、港口、车辆、船舶等在内的交通基础数据库，为交通运输局和行业管理单位的信息化应用系统提供统一的服务；加强交通信息资源的整合和综合利用，在深入分析交通各类交通信息资源基础上，根据交通建设和管理决策需求，开展交通主题分析，建立交通主题数据库，为交通建设和管理科学决策提供数据支撑。

推进交通实时信息采集系统建设。进一步完善公交、出租车、危化品车辆、危化品船舶的实时交通信息的采集，实现信息集成共享，为统一监控、调度、监管提供支撑数据。

升级完善以电子政务为主体的交通运输行政管理和服务系统，积极与省、市交通主管部门交通基础通信专网进行对接，加强联网管理和集成应用，实现运输信息查询、政务服务一站式管理，推进行政许可网上审批和政务公开。

全面推进交通运输服务监督电话建设应用，实现部、省、市三级联网，保证公路、铁路、民航、邮政等行业的自动转接和处理，畅通服务监督、投诉举报、咨询服务渠道，实现服务监督“一号通”。

五、行业治理能力

（一）养护管理

1、持续提升公路养护及安全防护水平

围绕打造“畅安舒美”的公路通行环境，不断提高道路养护水平、加大养护管理实施力度。加强公路日常养护，树立“日常养护即是预防性养护”的理念，切实加强干线公路日常养护工作；结合乐平市地理特征，制定不同级别的养护站场规划标准；加大大中修工程实施力度，科学决策及组织实施公路大中修养护工程，保持公路设施技术状况良好，确保路网的通行能力和服务水平。及时对路面病害、水毁险情况进行有效处治，加强日常巡查管理，及时清除路面障碍物、路边堆积物。“十三五”期，乐平市将对加大农村公路养护力度，投资约4000万元。

2、加快实施危桥加固改造工程

加强农村公路危桥险段、宽路窄桥整治，加强农村公路桥梁运营状况的日常检查、定期检查和安全隐患排查，动态掌握桥梁技术状况，建立健全管理办法，加快实施危桥加固改造工程，加强农村公路危桥加固改造工程管理，规范工作程序，确保桥梁行车安全。十三五”时期，乐平市实施危桥改造39座2596.6延米，投资11309万元。

3、完善安全生命防护设施建设

抓紧落实《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》和《现有公路实施安全生命防护工程方案》等要求，按照“消除存量、不添增量、动态排查”方针，大力整治公路安全隐患，不断完善交通标志、标线、防护等设施，依法强化综合治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高。拟新采取的处置措施包括边坡、边沟或路域环境整治；标志标线设置、交叉口综合处置、加装护栏等。实施农村公路安全生命防护工程500公里，投资2500万元。

4、强化交通运输应急保障能力

构建应急保障体系，在各级政府安全应急管理体系框架下，协同公安、消防、部队和120急救中心等部门，建立交通运输应急保障组织体系和队伍，进一步完善涵盖公路、水路、城市客运、工程建设等领域的安全监管与应急管理预案体系，提高交通运输应急保障系统的时效性和可操作性。提升公路应急抢通能力，实现一般灾害情况下公路应急救援到达时间不超过2小时、一般灾害情况下公路应急抢通时间不超过24小时。

5、推进交通安全生产风险管理

建立内部审查机制，健全监督和问责机制，构建自我检验、自我修复、自我优化的安全生产风险管理工作持续改进机制，着力建立健全社会监督、中介服务、专家咨询等全社会参与的合作机制。加强安全管理职业资格制度建设，建立健全安全生产培训教育体系。建立健全企业安全生产和政府安全监管信息公开制度，开展社会公众交通运输安全生产知识宣传教育活动，增强公众安全意识。

（二）绿色交通

按照国家节能减排的工作要求，推进节能运输装备试点推广，提升清洁能源公交车、出租车及客运班线车辆的比例；推进运输组织集约化，继续推行公交优先战略，努力推动公共交通成为群众的重要出行方式；以站点和园区为节点，优化客货线网布局和接驳运输形式，提升运输效率；有效整合社会零散货物运力，实现货运的集约化和高效化经营，提高货运实载率；加强城市物流配送绿色车队建设，合理组织货源，提高城市配送效率。

公路方面，积极推广废旧路面材料冷再生、热再生等循环利用技术和施工工艺，提升沥青、水泥、混凝土等路面材料循环利用率，降低公路建设、养护能源消耗和环境污染。航道方面，以生态保护和节能减排为重点，推进绿色航道建设，建立以绿色低碳为特征的航道养护与管理模式。

（三）维修驾培

在“十三五”期间发展一个“江西快修”维修企业，逐步形成品牌企业为龙头，带动全市维修企业不断提高自身素质、维修能力和维修质量。逐步健全维修求援体系。争取在“十三五”未在全市形成现代化的机动车维修救援体系。

到2020年末驾驶员培训工作逐步形成一个以一类驾校为龙头，二类驾校为主体的驾培市场体系。建立和完善驾培机构先进的教学体系，规划建设一个集汽车维修、驾驶培训考试基地。规范维修驾培服务体系，加快推进道路运输从业人员从业资格证培训管理，实现道路运输从业人员从业资格证无纸化考试考核；加快推进道路运输从业人员全国联网、信息共享，实现从业人员网络化管理。

（四）法治交通

推进依法行政，全面提高交通行政法治化管理水平，规范行政执法行为。认真贯彻《行政处罚法》和《行政许可法》，强化行政执法责任，健全行政许可、检查、处罚、执行等主要行政行为的程序制度；推进综合执法、行政审批制度，完善行政执法责任制、行政执法过错追究责任制和监督管理制度，加强内部监督；完善行政执法程序制度，优化执法流程、规范取证行为、规范行政执法自由裁量权，用程序的公正保证结果的公正；落实行政执法责任制，加大路政治超、非法运营查处等领域执法力度。

深化行政审批制度改革。继续做好行政审批事项清理。重点清理行政审批项目子项和非行政许可审批事项，全面清理行政审批前置条件并规范内部办理程序。抓好市下放的行政审批事项的承接落实。继续推进“两集中、两到位”，进一步规范行政审批办理程序，优化办理流程，完善办事指南，提高办事效率，提升服务水平。

加强诚信体系建设。加快推进运输行业诚信制度化建设，完善诚信考核指标体系，建立诚信评价机制，加快诚信信息征集和披露体系建设，建立诚信奖惩机制，营造诚信经营环境，同时加强诚信文化宣传，强化诚信培训教育，促进运输企业守法经营、诚信服务。

加强交通执法队伍管理，提升队伍整体形象。建立执法人员资格管理制度，贯彻落实交通部《交通行政执法人员资格管理规定》，坚持执行交通行政执法人员的资格条件，把好入门关；规范行政执法主体和程序，严格执法人员资格管理和持证上岗制度，坚决杜绝不具备行政执法资格的人员行使执法权；建立健全执法人员年审、考核、评议、奖惩制度，进一步强化对执法人员培训、考核和管理工作树立交通运输行政执法队伍形象。

（五）文明交通

以为市民提供安全、便捷、和谐的交通服务为根本出发点，与经济社会发展相适应，改善交通软环境，加强交通文明建设，提高现代交通意识，为城市正常运转和市民出行提供良好的交通环境。加大宣传力度，开展文明交通行为教育，培养行业核心价值体系，深化交通行业作风建设，全力为推进交通运输转型发展和现代化建设创造优良作风环境。

（六）党风廉政

扎实做好基层党建工作，不断增强各级党组织的创造力、凝聚力和战斗力，始终保持党的先进性和纯洁性，以党的建设科学化推动交通运输科学发展。加强行业党风廉政建设，全面落实党风廉政责任制，强化教育监管和制度创新，健全惩治和预防腐败体系，完善权力运行监督制约机制，有效防治腐败。提高廉政风险防控水平，加大监管力度，完善党员思想教育的长效机制，全面提升广大党员的思想政治素质。完善党内政治生活各项制度，提高党内政治生活的政治性、原则性和战斗性。

六、远景展望

到2030年，乐平市综合交通运输格局基本建立，综合交通运输体系与城市、经济发展相适应，基本形成“高标准、高效率、广深度”的交通基础设施体系；力争构建“无缝衔接、便捷舒适、绿色低碳”的城乡客运一体化体系；全力打造“高效中转、多式联运、货畅其流”的货运物流体系；逐步建成“信息畅通、管理高效、保障有力”的交通行业管理服务体系；综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通得到全面发展。

（一）航空

景德镇罗家机场，距景德镇市中心的休闲广场约7公里。机场始建于1959年，1992年9月扩建，1996年7月正式投入营运。2008年12月扩建后的新机场为4C级民用机场，跑道全长2400米，宽45米，停机坪设3机位，候机楼可供360名旅客候机。

根据《景德镇城市总体规划》，未来按4D等级对机场进行改扩建。《景德镇“十三五”交通规划》提出对机场进行迁建与航线拓展，完善飞行区、通信导航、航站区保障等设施建设，总投资20亿元。国内航线达到12条以上，争取开通国际航线。

乐平市作为景德镇机场迁建可能选址地之一，建议开展相关选址研究，争取有利于两市居民出行的建设选址和方案。

【专栏9 民用机场场址选择条件】 一、机场场址选择应根据全国与地区机场网布局并结合当地城市规划要求，按照民航总局68号《民用航空运输机场选址规定》进行。 二、场址在保证飞行安全方面应符合下列要求： 1.场址空域应满足机场规划空域的要求。与相邻机场的间隔距离应符合MH5002规范第9章第9.4节的规定。位于空中禁区和限制区附近的机场，应和有关部门研究确定机场与禁区和限制区边界间的距离。 2.场址净空或经处理后的净空应符合《民用机场飞行区技术标准》的有关技术要求。如仍有局部不能满足要的，应进行航行方面的专门研究。 3.场址应避开气象条件不良地区。 4.场址地域应满足飞行区所需要的几何尺寸和构形的要求，同时也应满足机场导航台站和助航灯光地段的要求。 5.机场场址应远离候鸟群的习惯迁移飞行路线和吸引鸟类聚集的地区。 6.场址与易燃易爆、产生大量烟雾以及电磁干扰等设施应根据有关要求保持必要的安全距离。 三、场址在为社会服务及环境方面应符合下列要求： 1.场址地域范围应尽可能满足所服务城市和地区航空业务量发展的最大需求所需要的机场建设规模。 2.场址与所服务城市的距离应根据城市发展规划、拟定的机场跑道方位、地面交通及公用设施的保障情况确定。 3.拟建机场的起落航线与起飞着陆程序一般不宜飞越城市上空。必要时，应与有关当局协商允许飞越的高度和地域范围。 4.跑道方向应避让学校、医院、精密仪表研究机构或工厂以及人口稠密的居民区等超声敏感设施，并符合国家有关的噪声环境标准。 5.机场建设应与当地城镇规划和土地使用规划相互协调。 6.机场场址应与地区无线通信网站规划相协调。 四、场址在减少工程投资方面应符合下列要求： 1.场址应选择在地形、地势、地质等有利的地段；尽可能利用荒地、劣地、拆迁少的地区等。 2.场址应尽可能避开地质不良地段。 3.场地应尽量结合了用附近的道路、供油设施及城市公用设施的现有条件及发展规划，充分利用就近的地方建筑材料和工业材料。 五、应按机场场址的基本条件预选3个（含）以上可能场址。 六、应按机场场址选择的一般规定及场址基本条件对可能场址进行综合比较，并做出技术经济分析。

（二）铁路

随着城市发展和城市面积扩大，现状皖赣铁路和乐德铁路与城市空间发展之间的干扰日益严重，建议加强铁路改线及铁路场站搬迁研究工作，积极与铁路等相关部门沟通，实现铁路和城市双赢发展。

皖赣铁路：城区段改线，对客运站进行改造，货运场站搬迁至库前；

乐德铁路：如果存在持续运营需求，研究城区段改线；远期如果失去运营价值，加强废弃铁路再利用研究。

（三）高速公路

未来随着综合交通运输体系格局的完善，乐平市对外联系便捷性也不断提高。东西方向，随着杭黄客专和昌景黄城际铁路通车，东西向快速联系能力大大增强，将会逐步形成了客运出行以快速铁路为主，货运出行以德昌高速为主的运输格局；南北方向上，由于缺乏相应快速铁路规划，快速出行仍然需要依靠高速公路；

从全省高速公路发展格局来看，赣东北地区相对建设条件较好，但是高速公路密度较低，根据国内发达地区的经验，高速公路的服务对象和功能将进一步向重点乡镇延伸，而同时乐平市经济发展水平相对较好，对于快速便捷出行的要求较高，因此未来可以考虑研究新增高速公路合理需求与走向，预留新增高速公路通道，提升对外联系便捷程度，提高高速公路覆盖度。初步研究建议：

规划新增景德镇-上饶高速公路；起于杭瑞高速，终于杭长高速（G60N）与德上高速（G3W）的德兴东枢纽。

建设标准：全长约70公里，其中乐平市境内32公里，双向4车道；

建设性质：新建；

道路功能：景德镇、乐平与德兴、上饶的快速联系通道；乐平洪岩镇、涌山镇的快速对外联系通道；加强了洪岩仙境4A级旅游景区对外联系，利于与上饶、景德镇等相应景区联动发展；完善高速公路路网，路网形态更加完善。

建设资金：150000万元

第五章  效果评价

一、方案技术评价

（一）有效支撑经济社会发展

规划形成市域一体、内畅外联、层次清晰公路路网体系。在市域内部，路网体系有效引导城市空间格局体系的形成和支撑经济社会的发展；在对外方面，路网体系强化了与鄱阳、上饶、景德镇等方向的全面对接，有利于乐平与景德镇一体化发展，融入鄱阳湖生态经济区发展进程。

路网规划总体情况表                 表5-1

| 功能 |  | 项目路 |
| --- | --- | --- |
| 城际沟通 | 现状 | 景德镇：景鹰高速（G35）、G206、S205；德兴（上饶）：德昌高速（G60N）、S306、S303；鄱阳（南昌）：德昌高速（G60N）、S306；万年（鹰潭）：景鹰高速（G35）、G206、S205 |
|  | 规划新增 | 景德镇：景德镇-上饶高速；德兴（上饶）：鄱阳-德兴高速；鄱阳（南昌）：鄱阳-德兴高速 |
| 枢纽沟通 | 现状 | 乐平互通：景鹰连接线；乐平南互通：S205； |
|  | 规划新增 | 塔背互通：德昌高速连接线；众埠互通：S409；南山互通：X007； |
| 市镇沟通 | 现状 | 市区-镇桥：S411；市区-乐港：安平南路；市区-涌山：G206-S205；市区-众埠：S205；市区-接渡：S205；市区-洪岩：S306-X104；市区-礼林： X934；市区-后港：安平中路；市区-塔前：G206、X013；市区-双田：G206-S205；市区-临港：S306-S303；市区-高家：S306；市区-名口：S306-X003；市区-浯口：S306；市区-鸬鹚：S205-S409；市区-十里岗：S205-X007 |
|  | 规划新增 | 市区-临港：S303；市区-塔前：S411； |
| 乡镇之间 | 现状 | 镇桥-礼林：X933-Y026-Y934；双田-浯口：X002；涌山-高家：S409-S303-S306； 名口-十里岗：X003-X007；名口-鸬鹚：X003-X007-S409；后港-临港：S306-S303；镇桥-乐港：S411；接渡-浯口：S306；接渡-众埠：S205；礼林-接渡：X934-G206-S205；众埠-十里岗：X007；洪岩-名口：X014-X003；洪岩-涌山：X014-X001-S409；涌山-双田：S205；塔前-后港：X013 |
|  | 规划新增 | 镇桥-礼林：S411-X008；镇桥-塔前：S411；临港-后港：S303； 双田-临港：双田至临港县道；名口-鸬鹚：名口至塔山县道；涌山-高家：S409；双田-浯口：S205-S306 |

（二）显著提升对外出行效率

规划构建了市政府及各乡镇30分钟上高速公路互通的路网体系，明显的提升对外出行效率。

各乡镇级政府到高速公路互通出行情况            表5-2

| 名称 | 德昌高速 |  |  |  | 提升效率 | 景鹰高速 |  |  |  | 提升效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 |  | 规划 |  |  | 现状 |  | 规划 |  |  |
|  | 距离（km） | 时间 （min） | 距离 （km） | 时间 （min） |  | 距离 （km） | 时间 （min） | 距离 （km） | 时间 （min） |  |
| 市政府 | 17.1 | 29 | 17 | 23 | 21% | 13.5 | 21 | 13 | 15 | 29% |
| 镇桥镇 | 34.4 | 51 | 24 | 25 | 51% | 27.3 | 49 | 21 | 25 | 49% |
| 乐港镇 | 20.9 | 41 | 16 | 20 | 51% | 18.1 | 31 | 17 | 20 | 35% |
| 涌山镇 | 48.4 | 72 | 45 | 45 | 38% | 39.8 | 51 | 39 | 45 | 12% |
| 众埠镇 | 7.6 | 12 | 7.6 | 12 | 0% | 36.7 | 54 | 36 | 40 | 26% |
| 接渡镇 | 12.4 | 22 | 12.4 | 22 | 0% | 18.5 | 29 | 18 | 22 | 24% |
| 洪岩镇 | 48 | 60 | 38 | 42 | 30% | 52.4 | 63 | 52 | 55 | 13% |
| 礼林镇 | 25.2 | 36 | 6 | 10 | 72% | 28.4 | 36 | 28 | 32 | 11% |
| 后港镇 | 20.2 | 39 | 20 | 30 | 23% | 16.3 | 25 | 12 | 15 | 40% |
| 塔前镇 | 29.4 | 44 | 29 | 32 | 27% | 15.7 | 28 | 12 | 13 | 54% |
| 双田镇 | 27.1 | 42 | 27 | 30 | 29% | 18.9 | 23 | 18 | 20 | 13% |
| 临港镇 | 31.6 | 44 | 28 | 31 | 30% | 35.7 | 46 | 28 | 30 | 35% |
| 高家镇 | 32.6 | 42 | 25 | 28 | 33% | 36.7 | 45 | 34 | 35 | 22% |
| 名口镇 | 30.2 | 44 | 11 | 16 | 64% | 53.9 | 66 | 50 | 55 | 17% |
| 浯口镇 | 21.4 | 31 | 21 | 25 | 19% | 25.4 | 33 | 25 | 25 | 24% |
| 鸬鹚乡 | 13.2 | 20 | 13 | 16 | 20% | 42.3 | 62 | 40 | 48 | 23% |
| 十里岗乡 | 22.8 | 43 | 5 | 8 | 81% | 59.4 | 86 | 56 | 62 | 28% |

（三）明显提升内部出行效率

通过规划实现了市政府与各乡镇之间的快速连通，相邻乡镇之间的快速连通，内部出行效率明显提升。

市政府与各乡镇出行情况                    表5-3

| 乡镇名称 | 距离(公里） | 时间（分钟） | 距离(公里） | 时间（分钟） | 提升效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镇桥镇 | 16.6 | 49 | 17 | 25 | 49% |
| 乐港镇 | 7.5 | 33 | 12 | 18 | 45% |
| 涌山镇 | 31.3 | 43 | 31 | 38 | 12% |
| 众埠镇 | 23.7 | 38 | 23 | 30 | 21% |
| 接渡镇 | 5.4 | 14 | 5.4 | 10 | 29% |
| 洪岩镇 | 39.5 | 48 | 39 | 40 | 17% |
| 礼林镇 | 15.3 | 21 | 15 | 20 | 5% |
| 后港镇 | 5.7 | 13 | 6 | 12 | 8% |
| 塔前镇 | 12.7 | 17 | 12 | 13 | 24% |
| 双田镇 | 10.4 | 16 | 11 | 12 | 25% |
| 临港镇 | 20.7 | 31 | 18 | 20 | 35% |
| 高家镇 | 23.7 | 30 | 23 | 25 | 17% |
| 名口镇 | 41.3 | 50 | 41 | 45 | 10% |
| 浯口镇 | 12.5 | 18 | 13 | 15 | 17% |
| 鸬鹚乡 | 29.3 | 48 | 25 | 30 | 38% |
| 十里岗乡 | 45.7 | 70 | 45 | 50 | 29% |

相邻乡镇之间出行情况                    表5-4

| 起点 |  | 礼林 | 乐港 | 接渡 | 接渡 | 礼林 | 后港 | 洪岩 | 双田 | 临港 | 高家 | 十里岗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终点 |  | 镇桥 | 镇桥 | 镇桥 | 乐港 | 乐港 | 乐港 | 涌山 | 涌山 | 涌山 | 涌山 | 鸬鹚 |
| 现状 | 距离（km) | 17 | 10 | 18 | 9 | 18 | 5 | 25 | 21 | 21 | 29 | 27 |
|  | 时间(min) | 36 | 19 | 38 | 25 | 31 | 13 | 37 | 28 | 33 | 45 | 39 |
| 规划 | 距离（km) | 17 | 10 | 16 | 11 | 16 | 5 | 22 | 21 | 18 | 28 | 22 |
|  | 时间(min) | 25 | 16 | 20 | 15 | 28 | 10 | 30 | 28 | 25 | 30 | 28 |
|  | 提升效果 | 31% | 16% | 47% | 40% | 10% | 23% | 19% | 0% | 24% | 33% | 28% |
| 起点 |  | 接渡 | 礼林 | 名口 | 浯口 | 鸬鹚 | 十里岗 | 礼林 | 后港 | 双田 | 浯口 | 鸬鹚 |
| 终点 |  | 众埠 | 众埠 | 众埠 | 众埠 | 众埠 | 众埠 | 接渡 | 接渡 | 接渡 | 接渡 | 接渡 |
| 现状 | 距离（km) | 19 | 20 | 21 | 28 | 8 | 24 | 13.5 | 8.3 | 15.3 | 9.5 | 24.3 |
|  | 时间(min) | 30 | 30 | 32 | 41 | 16 | 39 | 20 | 24 | 27 | 16 | 40 |
| 规划 | 距离（km) | 19 | 15 | 20 | 22 | 8 | 20 | 13.5 | 10 | 15.3 | 9.5 | 12.3 |
|  | 时间(min) | 28 | 22 | 30 | 30 | 10 | 28 | 20 | 15 | 20 | 11 | 25 |
|  | 提升效果 | 7% | 27% | 6% | 27% | 38% | 28% | 0% | 38% | 26% | 31% | 38% |
| 起点 |  | 临港 | 高家 | 名口 | 后港 | 浯口 | 鸬鹚 | 塔前 | 双田 | 临港 | 浯口 | 鸬鹚 |
| 终点 |  | 洪岩 | 洪岩 | 洪岩 | 礼林 | 礼林 | 礼林 | 后港 | 后港 | 后港 | 后港 | 浯口 |
| 现状 | 距离（km) | 20 | 17 | 17/ | 17 | 20 | 27 | 15 | 13 | 26 | 15 | 15 |
|  | 时间(min) | 31 | 20 | 23 | 30 | 25 | 41 | 25 | 23 | 40 | 27 | 29 |
| 规划 | 距离（km) | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 13 | 21 | 15 | 10 |
|  | 时间(min) | 25 | 19 | 22 | 23 | 23 | 30 | 14 | 18 | 29 | 23 | 15 |
|  | 提升效果 | 19% | 5% | 4% | 23% | 8% | 27% | 44% | 22% | 28% | 15% | 48% |
| 起点 |  | 双田 | 浯口 | 临港 | 浯口 | 高家 | 浯口 | 名口 | 浯口 | 鸬鹚 | 鸬鹚 | 十里岗 |
| 终点 |  | 塔前 | 塔前 | 双田 | 双田 | 临港 | 临港 | 高家 | 高家 | 高家 | 名口 | 名口 |
| 现状 | 距离（km) | 11 | 25 | 33 | 22 | 10 | 10 | 19 | 11 | 19 | 27 | 26 |
|  | 时间(min) | 13 | 33 | 45 | 32 | 15 | 14 | 23 | 12 | 29 | 40 | 49 |
| 规划 | 距离（km) | 11 | 25 | 20 | 22 | 10 | 10 | 18 | 11 | 18 | 15 | 6 |
|  | 时间(min) | 12 | 26 | 30 | 26 | 14 | 13 | 21 | 12 | 20 | 25 | 8 |
|  | 提升效果 | 8% | 21% | 33% | 19% | 7% | 7% | 9% | 0% | 31% | 38% | 84% |

二、经济效益评价

本次规划是建立在《国家公路网规划（2013年-2030年）》、《江西省省道网规划（2013-2030年）》和《江西省“十三五”综合交通运输发展规划》等上位规划的基础上，一些重要的干线公路和农村公路正在建设当中，比如G206、S306、S205等。

根据国外发达国家的建设经验，一般将国内生产总值的0.5～0.8%作为公路建设资金。由于历史原因造成我国的交通基础设施投资长期相对偏少，而目前正处于交通基础设施快速发展阶段，大量的建设项目是属于“还债项目”，所以需要适度提高投资占国内生产总值的比例。根据测算，为满足交通需求的不断增长，应以每年不低于国内生产总值2%的投资规模投入到交通基础设施建设中，其中公路建设资金占到国内生产总值的1.0%～1.5%左右。

根据有关资料，每亿元的交通建设投资将带动近3亿元的社会总产值，相应创造4000万元的国内生产总值；每亿元交通投资为交通建筑业创造或保留2000个就业机会，为其他相关部门创造就业机会约5000个。按照交通投资拉动初步测算，“十三五”期约118亿元的交通建设投资，带到近354亿元的社会生产总值，创造了47.2亿元国内生产总值，可以为交通建筑业创造23.6万个就业机会，为其他相关部门创造59万个就业机会。“十三五”期交通运输业的快速发展，带到了相关产业的发展，为全市经济持续健康发展起到了巨大的推动作用。

三、社会效益评价

（一）乐平综合交通方案对乐平区位的提升

除了自然地理因素，交通基础设施的建设对区域的交通区位影响巨大，交通区位决定了区域产品的运距和运费等方面的条件，从而影响到区域社会经济发展。首先新规划昌景黄城际铁路加强了与南昌的对接；其次干线公路与城市道路的合理衔接有利于过境交通与城市交通分离，过境交通可以快速通过，出入交通也将更加顺畅，增加了公路网的服务能力和质量，从而提升交通区位。

（二）综合交通规划方案对资源利用和产业结构调整的影响

交通运输对自然资源利用的优先度具有重要影响。综合交通规划方案对乐平市资源利用的影响主要表现在土地资源、矿产资源、旅游资源的利用等方面。通过交通建设促进交通基础设施沿线人与物的交流与移动，增加流入人口，促进城镇化，影响土地开发，从而促进产业机构调整，高科技产业选址类型增加、交通依赖型产业选址增加、旅游产业选址增加，提升了区域产业结构的转型能力。

（三）综合交通规划方案对提升商品流通速度和质量的影响

现代工业对巨大的原料、燃料和产品的运输量对运输条件提出了更高的要求，方案对运输产生的直接效益包括：道路条件改善降低了运输成本，缩短了行驶里程，行车速度提高，事故率下降，提高了乐平与周边地区商品流通的效益；并且因此而获得更多的间接效益，扩大了市场边界，增强了区域经济的影响力和辐射力，加快了市场流通和交换的步伐，改变了区域投资环境，从而提升了商品流通的数量和质量。

（四）综合交通规划方案对城镇化发展水平的影响

通过综合交通的规划，乐平市交通出入条件得到了大力提升，使全市交通发展环境得以改善，促进了组团间的联系和发展，推动城市化进程和沿线地区的发展。

四、环境影响评价

交通运输对自然资源利用的优先度具有重要影响，综合交通规划方案对资源利用的影响主要表现在土地资源、自然资源、旅游资源的利用等方面。乐平市综合交通规划方案结合了自然地理条件，考虑了城市景观和市区与自然环境的和谐发展，使城市更加贴进自然。

同时，本次规划将不可避免涉及到公路建设和自然环境之间的矛盾，本着可持续发展的理念，本次规划处处以环境保护为约束，采用了多个层次的手段来达到生态保护的目的。

1、规划时，线网线位通过调整局部走向来尽量避免穿越这些生态敏感区；

2、确实无法完全避绕的，尽量利用已有的交通廊道，减少新辟线路；

3、在自然保护区路段需要新劈线路的，避绕保护区的核心区和缓冲区，经过森林公园路段避绕重点保护动植物资源和景观分布区域；

因此，本次规划对环境敏感区的保护措施较为到位，取得的效果良好。

第六章  实施安排

一、排序原则

（1）先急后缓

对现阶段交通需求强烈、有改变节点单一通道的限制状况交通基础设施建设，予以优先考虑，对时间要求没有很高的交通基础设施则适当往后安排建设。

（2）先通达后通畅

首先交通基础设施要覆盖重要的行政节点、经济节点及交通节点，打通对外连接通道，支撑城乡公交和镇村公交的实施，其次减少各类节点对外出行的绕行时间和绕行距离；强化各节点之间的联系通道，最后完善全路网通达顺畅功能，加强区域内部以及与周边县市间的联系通道，进一步完善路网布局。

（3）先易后难

根据综合交通基础设施的建设条件包括地理地质条件、现状道路情况、土地利用情况和工程预算情况，优先安排地质情况好、土地供给顺畅的交通基础设施建设；反之，对建设地区环境复杂、实施难度大、土地供应存在困难、工程预算太高的线路可适当安排后延。

二、排序的方法

1、建设项目优化排序工作流程

（1）建立优化排序指标体系

在进行项目综合优化排序时，应建立具体的排序指标体系，选取较为敏感的指标，避免重复或不能较为准确的反应建设项目对改善路网结构和提高交通质量影响程度的指标，以保证优化排序结构的可信度。

（2）定量各项指标

对各项指标定量化必须建立在相应的量化标准基础上，对于可以直接利用模型、公式求出指标确切值的指标易直接量化，而对一些很难用模型、公式求出确定值的指标，可以采用模糊定量或登记评分等定量方法进行量化。

（3）建设项目的优化排序

根据各排序指标对路网的贡献程度确定各项指标的合并规划，然后根据各项指标的重要性确定合并过程中的权重性，最后求出综合排序指标值，并据此排列出各项目的相对优劣顺序，进行分析与决策。

2、项目建设排序方法

交通建设项目排序的基本方法有：全部可能比较法、项目一次性比较法、项目滚动排序法等排序方法。在本次综合交通规划中应用的是项目滚动排序。

（1）全部可能比较法

最佳的公路网建设项目实施方案满足以下条件：

As=maxAs1As2⋯Asn                 （7.1）

式中：AS—— n个实施方案中建设效益最大的方案；

ASi——第i个实施方案。

对于短期规划，只有几个建设项目的情况，可以将各种可能的实施顺序一一比较，得到建设项目的实施顺序。但对于规划期较长、建设项目较多的情况则无法适用。

（2）项目一次性比较法

目前常采用的一种简单的方法，是对各建设项目进行一次评价比较，按得到的评价指标从优到劣的顺序确定路网建设项目的实施先后次序，这样只要对n个项目进行评价。然而实际上各项目的评价指标并不是静态的，上述比较仅代表一个时刻的情形。低优先次序的项目可能随着时间的推移成为高优先顺序的，而高优先顺序的项目也可能随着时间的推移成为低优先顺序的（由于其它平行项目已经建设）。因此，一次性项目比较方法也只适用于短期规划和项目数目较少的情况。

（3）项目滚动排序法

项目滚动排序是一种动态的排序方法，它不像静态的一次性项目比较方法那样仅考虑了一个时刻，而不能动态地反映建设项目的实际情况，又不像全部可能顺序比较法那样计算量过大而难以实现。

滚动排序可以看成是一个公路网建设的模拟过程，重复地进行“比较—建设”的过程。在滚动的某一时刻，以项目重要度、满足交通需求的作用和项目投资为评价标准，对建设项目进行评价比较，选出最优的建设项目，进入建设序列。新项目进入后，改变了当前的路网指标。根据变化的指标，通过分析计算确定下一个进入建设序列的项目，直到所有项目建完为止。

交通建设项目的重要度是确定项目优先度的重要依据。交通建设项目重要度主要考虑的是建设项目沿线所服务的人口、建设项目所服务乡镇的国民生产总值。交通建设项目重要度的计算公式如下所示：

Pi=α1RiLi+α2GiLi                      （7.2）

式中：Pi——第i个建设项目重要度；

Ri——第i个项目沿线乡镇人口；

Gi——第i个项目沿线乡镇国内生产总值；

Li——第i个项目线路长度；

α1,α2——分别为第i个建设项目以上两项指标的权重。

三、建设时序与投资估算

本次规划公路建设共1586公里,投资约为1139250万元；铁路建设57.3公里，投资177000万元；水运疏浚乐安河航道并新建港口作业区，投资14000万元，新建乐平通用航空机场，投资3000万元；新改建4个客运枢纽4个货运枢纽，投资133350万元，养护投资35809万元。“十三五”期间公路建设1414.4公里，投资约83.7亿元，养护投资1.8亿元，总投资约118.2亿元。

经初步测算，干线公路建设需新增公路用地约4400亩，农村公路新增建设用地总需求约为5800亩，枢纽场站建设占地约1305亩。“十三五”期间干线公路建设需新增用地约3300亩，农村公路新增建设用地5100亩。

乐平市“十三五”综合交通发展建设时序及规划投资表          表6-1

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （公里） | 建设年限 | 投资（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 补助 资金 | 自筹 资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 1181899 | 325540 | 856359 |
| 一 | 公路 |  | 1414.4 |  | 836740 | 122540 | 714200 |
| （一） | 高速公路互通及连接线 |  | 12.3 |  | 69500 |  | 69500 |
| 1 | 增设1个高速公路互通 | 新建 | - | 2017-2020 | 8000 |  | 16000 |
| 2 | 杭长高速公路连接线 | 新建 | 8.3 | 2017-2018 | 41500 |  | 41500 |
| 3 | 景鹰连接线 | 改建 | 4 | 2016-2017 | 20000 |  | 20000 |
| （二） | 国省干线公路 |  | 166.4 |  | 524800 | 58240 | 466560 |
| 1 | G206城区段 | 新改建 | 19.1 | 2015-2017 | 66850 | 6685 | 60165 |
| 2 | G206桃林-大田段 | 改建 | 9.4 | 2017-2018 | 32900 | 3290 | 29610 |
| 3 | S205涌山段 | 新建 | 13.6 | 2017-2018 | 27200 | 4760 | 22440 |
| 3 | S205上河-山头 | 新建 | 19.8 | 2018-2020 | 39600 | 6930 | 32670 |
| 4 | S303 | 改建 | 27.5 | 2018-2020 | 55000 | 9625 | 45375 |
| 5 | S306 | 新改建 | 28.1 | 2017-2018 | 127550 | 9905 | 117645 |
| 6 | S411乐港-塔前段 | 新建 | 9 | 2018-2019 | 45000 | 3150 | 41850 |
| 7 | S411镇桥-乐港段 | 改建 | 10.5 | 2018-2019 | 15750 | 3675 | 12075 |
| 8 | S409 | 新改建 | 30 | 2017-2018 | 105000 | 10500 | 94500 |
| （三） | 县道网 |  | 275.1 |  | 156390 | 29310 | 127080 |
| 1 | X001历居山一车溪 | 改建 | 14.3 | 2016-2020 | 5720 | 1430 | 4290 |
| 2 | X003官庄-湾头 | 改建 | 22.8 | 2016-2020 | 18240 | 2280 | 15960 |
| 3 | X004梅岩一枧头 | 改建 | 10.8 | 2016-2020 | 4320 | 1080 | 3240 |
| 4 | X005浯口一夏家坞 | 改建 | 10.2 | 2016-2020 | 4080 | 1020 | 3060 |
| 5 | X006西门一吊钟形 | 改建 | 13.1 | 2016-2020 | 5240 | 1310 | 3930 |
| 6 | X008众埠一礼林 | 改建 | 17.7 | 2016-2020 | 14160 | 1770 | 12390 |
| 7 | X010十里岗一名口 | 改建 | 12.5 | 2016-2020 | 10000 | 1250 | 8750 |
| 8 | X011桃园一礼林 | 改建 | 15.4 | 2021-2025 | 6160 | 1540 | 4620 |
| 9 | X014吴家一项家庄 | 改建 | 3 | 2016-2020 | 2400 | 300 | 2100 |
| 10 | X802丽阳—东岗 | 改建 | 13.7 | 2016-2020 | 5480 | 1370 | 4110 |
| 11 | X803江村-塔前 | 改建 | 9.5 | 2016-2020 | 3800 | 950 | 2850 |
| 12 | X905旺林一朱家山 | 改建 | 17.6 | 2016-2020 | 7040 | 1760 | 5280 |
| 13 | X932鸣山-石镇 | 改建 | 18.5 | 2016-2020 | 7400 | 1850 | 5550 |
| 14 | X933镇桥一当下 | 改建 | 13.1 | 2016-2020 | 5240 | 1310 | 3930 |
| 15 | X934渡头-汪家 | 改建 | 18.2 | 2016-2020 | 7280 | 1820 | 5460 |
| 16 | X935银城一十里岗 | 改建 | 7.9 | 2016-2020 | 3160 | 790 | 2370 |
| 17 | X936香屯一名口 | 改建 | 9.3 | 2016-2020 | 3720 | 930 | 2790 |
| 18 | 乐平南环路 | 新建 | 19 | 2016-2020 | 20900 | 1900 | 19000 |
| 19 | 站前路 | 新建 | 4 | 2016-2020 | 4400 | 400 | 4000 |
| 20 | 厉崌寺景区连接道路 | 新建 | 6.5 | 2016-2020 | 3250 | 650 | 2600 |
| 21 | 山头-四联公路 | 新建 | 16 | 2016-2020 | 12800 | 3200 | 9600 |
| 22 | 通港公路 | 新建 | 2 | 2016-2020 | 1600 | 400 | 1200 |
| （四） | 乡村道网 |  | 960 |  | 96000 | 34710 | 61290 |
| 1 | 乡道升级 | 新改建 | 517 | 2016-2020 | 51700 | 25850 | 25850 |
| 2 | 村道建设 | 新改建 | 443 | 2016-2020 | 44300 | 8860 | 35440 |
| 二 | 铁路 |  |  |  | 177000 | 177000 |  |
| 1 | 皖赣铁路电气化改造 | 扩建 | 37.3 | 2015-2020 | 37000 | 37000 |  |
| 2 | 昌景黄铁路 | 新建 | 20 | 2017-2020 | 140000 | 140000 |  |
| 三 | 水运 |  |  |  | 14000 | 14000 |  |
| 1 | 乐安河疏浚工程 | 疏浚 | 84 | 2017-2020 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | 作业区建设 | 新建 | - | 2017-2020 | 12000 | 12000 |  |
| 四 | 航空 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 1 | 乐平通用机场 | 新建 | - | 2018-2020 | 3000 | 3000 |  |
| 五 | 枢纽场站 |  |  |  | 133350 |  | 133350 |
| （一） | 客运枢纽 |  |  |  | 850 |  | 850 |
| 1 | 乐平市城际客运站客运枢纽 | 新建 | - | 2019-2020 | 300 |  | 300 |
| 2 | 乐平城西短途客运站 | 新建 | - | 2018-2019 | 300 |  | 300 |
| 3 | 洪岩镇客运站 | 新建 | - | 2017-2018 | 50 |  | 50 |
| 4 | 涌山镇客运站 | 新建 | - | 2018-2019 | 200 |  | 200 |
| （二） | 货运枢纽 |  |  |  | 132500 |  | 132500 |
| 1 | 乐平市迪广物流园区 | 新建 | - | 2016-2020 | 32000 |  | 32000 |
| 2 | 江西振华物流园 | 新建 | - | 2016-2020 | 57500 |  | 57500 |
| 3 | 江西中远农产品物流园区 | 新建 |  | 2016-2020 | 35000 |  | 35000 |
| 4 | 乐平市福勤物流园 | 新建 | - | 2016-2020 | 8000 |  | 8000 |
| 六 | 养护 |  |  |  | 17809 | 9000 | 8809 |
| 1 | 公路养护 |  |  | 2016-2020 | 4000 | 2000 | 2000 |
| 2 | 公路生命安全防护 |  |  | 2016-2020 | 2500 | 1000 | 1500 |
| 3 | 危桥改造 |  |  | 2016-2020 | 11309 | 6000 | 5309 |

乐平市中期（2021-2025）综合交通发展建设时序及规划投资表       表6-2

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 （公里） | 建设年限 | 投资（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 补助 资金 | 自筹 资金 |
| 合计 |  |  | 171.6 |  | 320510 | 39285 | 281225 |
| 一 | 公路 |  | 171.6 |  | 302510 | 30285 | 272225 |
| （一） | 高速公路互通及连接线 |  | 15 |  | 53500 |  | 53500 |
| 1 | 新增2个高速公路互通 | 新建 | - | 2021-2023 | 16000 |  | 16000 |
| 2 | 新建3条连接线 | 新建 | 15 | 2022-2024 | 37500 |  | 37500 |
| （二） | 国省干线公路 |  | 58.5 |  | 192500 | 20475 | 172025 |
| 1 | S306浯口-乐德界段 | 改建 | 25 | 2022-2025 | 75000 | 8750 | 66250 |
| 2 | S411 | 新建 | 8.5 | 2023-2025 | 42500 | 2975 | 39525 |
| 3 | S409 | 改建 | 25 | 2021-2024 | 75000 | 8750 | 66250 |
| （三） | 县道网 |  | 98.1 |  | 56510 | 9810 | 46700 |
| 1 | X007众埠一篁坞 | 改建 | 28.7 | 2016-2020 | 22960 | 2870 | 20090 |
| 2 | 礼林-镇桥 | 改建 | 10.1 | 2021-2025 | 8080 | 1010 | 7070 |
| 3 | 临港-双田 | 改建 | 15.3 | 2021-2025 | 6120 | 1530 | 4590 |
| 4 | 塔山-名口 | 改建 | 26.5 | 2021-2025 | 10600 | 2650 | 7950 |
| 5 | 车溪-双华 | 新建 | 17.5 | 2021-2025 | 8750 | 1750 | 7000 |
| 二 | 养护 |  |  |  | 18000 | 9000 | 9000 |
| 1 | 公路养护 |  |  | 2021-2025 | 5000 | 2500 | 2500 |
| 2 | 公路生命安全防护 |  |  | 2021-2025 | 1000 | 500 | 500 |
| 3 | 危桥改造 |  |  | 2021-2025 | 12000 | 6000 | 6000 |

第七章  保障措施

一、加强组织领导

交通是基础性产业，是经济发展的重要载体。交通发展不仅仅是交通问题，而是关系全社会经济发展的重要问题。因此，要从以人为本、执政为民的高度，充分认识做好交通发展的重要性和紧迫性，研究解决影响交通需求和交通发展的突出问题，狠抓各项交通问题的落实。交通运输部门要在政府的统一领导下，充分发挥主力军作用，认真履行各自的职责，扎实做好各项工作。要改进和创新管理方式，加强协作配合，形成工作合力。加强部门间的横向交流和密切配合，提高交通管理整体水平。

二、强化政策支持

一是围绕国家深化交通管理体制机制的要求，贯彻落实省、市相关部署安排，积极配合完善交通基础设施建设、运输市场管理、交通执法、农村公路管养等方面的管理体制和工作机制。二是加强衔接与合作，加强乐平周边县市间在交通发展规划、基础设施建设、运输市场管理等方面的协同合作；建立起交通、城市、产业互动发展的机制，进一步完善交通运输部门与发改、财政、国土、建设、环保等部门的沟通对接机制，创造有利于交通发展的良好外部环境。三是推动完善交通运输政策，制定适应全市综合交通运输管理的相关文件。

三、落实资金保障

“十三五”期间，乐平交通投资约118.2亿元,需进一步落实资金保障。一是积极争取部省市资金补助。加强跟踪和掌握国家、省市各级政府及相关部门对交通运输建设发展的资金投入导向，统筹谋划乐平市重点建设项目投入，最大力度争取省资金支持。同时，争取市政府继续加大对农村公路、公共交通等交通建设的财政支持力度；在交通系统内部探索激励政策，推动各项任务的顺利完成。二是强化对交通建设项目的规范与管理。建立科学的投资决策机制，优化交通投资分配，统筹交通投资项目排序计划，以有限的建设资金获取尽可能大的投资效益。三是积极探索其他投融资渠道，特别是PPP模式在未来乐平市交通建设中的作用和可能性。

【专栏10 PPP模式简介】

公私合作(PPP，public-privatepartnerships)，这种基础设施项目采购与融资模式，由于其可以有效地吸引国内外私人资本投入到基础设施项目中，进行项目的设计、融资、建设和运营，近些年被世界各国广泛认可，并迅速发展起来。

按照中外学者对PPP模式的研究分析，可以分为狭义PPP模式和广义PPP模式两种。狭义PPP模式可以理解为各种项目投资建设模式的总称，包含BOT、TOT、DBFO等模式，狭义的PPP模式强调的是项目合作双方的风险分担机制以及项目的衡量值原则。广义PPP模式则将关注点放在政府公共部门与私营合作方为提供某种公共产品或服务而建立的合作关系。

一般情况下，只有能获得长期、稳定的现金流的项目才适合做PPP，尤其适用于自然资源开采(如采油、采矿、采气等)、电厂、水厂、污水及垃圾处理厂、公路、桥梁、隧道等项目。对于铁路、地铁、机场、港口等类型项目，投资相对较大，施工难度和内部结算方式等可能导致较大风险，政府往往会提供许多激励措施以吸引私营资本投资。

四、加强资源保障

将交通基础设施建设用地纳入土地利用总体规划和城市总体规划中统筹考虑。交通运输主管部门加强与国土、规划部门的沟通协调，保障公益性交通服务基础设施建设用地，如优先安排铁路、公路等土方综合利用项目，物流基地规划建设项目，公路客运站与铁路站、公交站、停车场合建的项目等。

在交通基础设施建设时，树立交通可持续发展的理念，在加快全市交通发展的同时，加强环境资源的保护，努力建立和谐的交通运输体系。一是公路水路建设，从编制规划，到勘察设计和组织实施，都要十分注意珍惜土地、节约耕地，合理选线，优化设计，统盘考虑自然环境、生态资源和人文景观等因素，避免造成资源浪费和环境破坏，争取以最小的消耗获得最大收益。二是促进交通与土地利用协调发展，以公共交通为导向，引导土地集约开发、高效利用。实现交通发展保持与土地开发有机协调互动，促进乐平整体功能提升、城市空间形态合理布局和土地的集约高效利用。