
附件1

乐平市2026年第五批（省级、市本级）财政常态化帮扶资金分配表
	序号
	乡镇（部门）
	项目个数
	资金规模（万元）
	资金来源
	备注

	
	
	
	
	省级资金（万元）
	市本级资金（万元）
	

	1
	市农业农村局
	1
	30
	
	30
	

	2
	高家镇
	2
	5.4
	
	5.4
	

	3
	洪岩镇
	2
	53.3
	
	53.3
	

	4
	后港镇
	2
	29.5
	
	29.5
	

	5
	接渡镇
	4
	133
	48
	85
	

	6
	乐港镇
	8
	132.5
	
	132.5
	

	7
	礼林镇
	4
	106.5
	
	106.5
	

	8
	临港镇
	2
	75
	
	75
	

	9
	鸬鹚乡
	2
	70
	
	70
	

	10
	名口镇
	3
	38
	
	38
	

	11
	十里岗镇
	2
	23.5
	
	23.5
	

	12
	双田镇
	6
	92.8
	
	92.8
	

	13
	塔前镇
	5
	90
	
	90
	

	14
	浯口镇
	3
	51.5
	18
	33.5
	

	15
	涌山镇
	2
	22
	
	22
	

	16
	镇桥镇
	6
	66.5
	
	66.5
	

	17
	众埠镇
	9
	254.5
	204
	50.5
	

	合计
	63
	1274
	270
	1004
	


附件2

乐平市2026年第五批（省级、市本级）财政常态化帮扶资金项目汇总表

	序号
	项目名称
	项目类别
	建设性质
	责任单位
	实施地点
	建设任务（内容、规模）
	资金规模（万元）
	资金来源
	绩效目标
	群众参与
	联农带农机制
	项目负责人情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	省级资金（万元）
	市本资金（万元）
	效益指标
	产出指标
	覆盖脱贫户和监测对象户数
	覆盖脱贫户和监测对象的人数
	满意度指标
	
	
	姓名
	

	1
	项目管理费
	项目管理费
	新建
	市农业农村局
	市农业农村局
	项目管理费
	30
	
	30
	可使1056户3232人的脱贫户（监测对象）受益
	项目管理费
	1056
	3232
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过加强项目实施的管理，带动脱贫群众增收
	程小林
	

	2
	顾家村排水沟项目
	乡村建设
	新建
	后港镇
	顾家社区
	顾家村排水沟建设：长200米、宽0.8米、高1米、壁厚0.2米。
	9.5
	
	9.5
	可使带动脱贫户（监测户）36户89人受益
	长200米、宽0.8米、高1米、壁厚0.2米
	36
	89
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	唐延生
	

	3
	楼下村香柚种植基地道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	后港镇
	程家村
	楼下村道路硬化建设：长600米、宽3米、厚0.18米（适当增加会车带）。
	20
	
	20
	可使带动监测帮扶对象33户90人受益
	长600米、宽3米、厚0.18米
	33
	90
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	叶建军
	

	4
	礼林联营油茶基地提质改造项目
	产业发展
	新建
	礼林镇
	塔背村、新城村、老屋村
	1.补种3年龄优质苗木6200株；2.老屋油茶基地土地重新整理（挖排水沟）。
	26
	
	26
	可使带动监测帮扶对象424户1030人受益
	补种3年龄优质苗木6200株
	424
	1030
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	洪华林
	

	5
	甘棠村产业道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	礼林镇
	甘棠村
	道路硬化建设：长1000米、宽3.5米、厚0.18米。
	38.5
	
	38.5
	可使带动监测帮扶对象25户44人受益
	长1000米、宽3.5米、厚0.15米
	25
	44
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	徐卫华
	

	6
	马桥村桥梁建设项目
	乡村建设
	新建
	礼林镇
	马桥村
	桥梁建设：桥面长12米、宽3.5米、厚0.22米梁板，深埋3米桥墩3个。
	16.5
	
	16.5
	可使带动监测帮扶对象21户71人受益
	桥长12米、宽3.5米、厚0.22米，高3米
	21
	71
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	程荣孝
	

	7
	杨桥村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	礼林镇
	杨桥村
	道路硬化建设：长800米、宽3.5米、厚0.15米。
	25.5
	
	25.5
	可使带动脱贫户（监测户）21户54人受益
	长800米、宽3.5米、厚0.18米
	21
	54
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	程富血
	

	8
	古塘村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	镇桥镇
	古塘村
	道路硬化建设：1.长425米、宽3.5米、厚0.15米。2.长400米、宽3.5米、厚0.15米。
	26.5
	
	26.5
	可使带动脱贫户（监测户）38户94人受益
	长425米、宽3.5米、厚0.15米，长400米、宽3.5米、厚0.15米
	38
	94
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	张  平
	

	9
	百乐村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	镇桥镇
	百乐村
	道路硬化建设：长190米、宽3.5米、厚0.15米。
	6
	
	6
	可使带动脱贫户（监测户）11户25人受益
	道路硬化建设：长190米、宽3.5米、厚0.15米。
	13
	26
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	李有根
	

	10
	金山村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	镇桥镇
	金山村
	道路硬化建设：长320米、宽3米、厚0.15米。
	9
	
	9
	可使带动脱贫户（监测户）20户42人受益
	长320米、宽3.5米、厚0.18米
	20
	42
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	夏梅波
	

	11
	杨畈村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	镇桥镇
	杨畈村
	道路硬化建设：长350米、宽3.5米、厚0.18米。
	14
	
	14
	可使带动脱贫户（监测户）17户36人受益
	长350米、宽3.5米、厚0.18米
	17
	36
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	王兴中
	

	12
	乐安村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	镇桥镇
	乐安村
	道路硬化建设：长300米、宽3米、厚0.15米。
	8
	
	8
	可使带动监测帮扶对象21户49人受益
	长300米、宽3米、厚0.15米
	21
	49
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	李炳华
	

	13
	古塘村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	镇桥镇
	古塘村
	对古塘村2021年种植的100亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	3
	
	3
	可使带动脱贫户（监测户）38户94人受益
	100亩油茶进行抚育管护
	38
	94
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	张  平
	

	14
	韩渡村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	乐港镇
	韩渡村
	道路硬化建设：长612米、宽4米、厚0.15米。
	22
	
	22
	可使带动脱贫户（监测户）26户48人受益
	长612米、宽4米、厚0.15米。
	26
	48
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	韩克华
	

	15
	余家村挡土墙建设项目
	乡村建设
	新建
	乐港镇
	余家村
	挡土墙建设：长30米、底宽2.5米、面宽0.3、高6米及土方回填；爆破排水沟长30米、深0.25米、宽0.2米。
	20
	
	20
	可使带动脱贫户（监测户）12户20人受益
	长30米、底宽2.5米、面宽0.3、高6米
	12
	20
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	余明解
	

	16
	张家村道路硬化及排水沟建设项目
	乡村建设
	新建
	乐港镇
	张家村
	硬化90平方、厚0.15米；爆破排水沟长573米、宽0.6、埋设直径300波纹管含硬化、厚0.15米及检查井盖。
	16
	
	16
	可使带动脱贫户（监测户）29户45人受益
	排水沟长573米、宽0.6、埋设直径300波纹管
	29
	45
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	张文林
	

	17
	邵家村道路硬化及排水沟建设项目
	乡村建设
	新建
	乐港镇
	邵家村
	1.爆破排水沟长458米，宽0.6米、埋设直径300波纹管含硬化、厚0.15米及检查井盖；2.硬化31立方、厚0.15米；排水沟长70米、埋设直径300波纹管及检查井盖
	15
	
	15
	可使带动脱贫户（监测户）30户69人受益
	爆破排水沟长458米、宽0.6米，埋设直径300波纹管，硬化31立方、厚0.15米，排水沟长70米、埋设直径300波纹管
	30
	69
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	邵招胜
	

	18
	鸣山村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	乐港镇
	鸣山村
	对鸣山村2023年补种的50亩油茶进行抚育管护，每亩300亩元标准抚育管护。
	1.5
	
	1.5
	可使带动脱贫户（监测户）37户96人受益
	50亩油茶进行抚育管护
	37
	96
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	邹飞
	

	19
	楼房村道路改造项目
	乡村建设
	新建
	乐港镇
	楼房村
	1.爆破排水沟长370米，宽0.6米、埋设直径300波纹管含硬化、厚0.15米及检查井盖；2.硬化32立方、厚0.15米；排水沟长45米、埋设直径300波纹管及检查井盖
	13
	
	13
	可使带动脱贫户（监测户）15户25人受益
	爆破排水沟长370米、宽0.6米，埋设直径300波纹管，硬化32立方、厚0.15米，排水沟长45米、埋设直径300波纹管
	15
	25
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	蒋云森
	

	20
	龙溪村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	乐港镇
	龙溪村
	道路硬化：长690米、宽4米、厚0.18米。
	29
	
	29
	可使带动脱贫户（监测户）41户95人受益
	长690米、宽4米、厚0.18米
	41
	95
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	徐凑香
	

	21
	袁家村道路硬化及排水沟建设项目
	乡村建设
	新建
	乐港镇
	袁家村
	1、硬化501平方、宽3米、厚0.15米；排水沟长160米埋设直径300波纹管；爆破排水沟21米、宽0.6米埋设300波纹管、含硬化、厚0.15及检查井盖；2、排水沟盖板长78米、宽1米、厚0.18米及间隙0.12和0.2钢筋铺设；底板垫层102米、厚0.10米、宽0.9米及人工清淤；壁厚0.2米、长156米、高0.68米。
	16
	
	16
	可使带动脱贫户（监测户）15户38人受益
	硬化501平方、宽3米、厚0.15米，排水沟长160米埋设直径300波纹管，爆破排水沟21米、宽0.6米埋设300波纹管
	15
	38
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	袁玉保
	

	22
	花门楼村混凝土挡土墙建设项目
	乡村建设
	新建
	塔前镇
	花门楼村
	水沟混凝土挡土墙建设：长300米、上宽0.8米、下宽1米、高1.5米。
	23
	
	23
	可使带动监测帮扶对象24户40人受益
	长300米、上宽0.8米、下宽1米、高1.5米
	24
	40
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	王敏
	

	23
	蓝桥村桥梁建设项目
	乡村建设
	重建
	塔前镇
	蓝桥村
	桥梁建设：桥面长10米、宽3.6米、厚0.22米，桥面高3.5米深埋4.5米桥墩3个，桥两边挡土墙有四边，一边各4米共16米。
	20
	
	20
	可使带动监测帮扶对象27户76人受益
	长10米、宽3.6米、厚0.22米，深埋4.5米桥墩3个
	27
	76
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	操才兵
	

	24
	段家村内道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	塔前镇
	太安村
	村内道路硬化：1、段家村道路硬化长1100米、宽2米、厚0.15米。2、门楼下村硬化长22.5米、宽10米、厚0.15米。
	20
	
	20
	可使带动监测帮扶对象21户39人受益
	长1000米、宽2米、厚0.15米，长22.5米、宽10米、厚0.15米
	21
	39
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	张长富
	

	25
	老山下村水沟及挡土墙建设项目
	乡村建设
	新建
	塔前镇
	老山下村
	排水沟建设：长400米、高0.8米、宽0.6米-1米，挡土墙建设长40米、宽0.8米、高1.5米及建农用桥一处。
	18
	
	18
	可使带动监测帮扶对象27户54人受益
	排水沟长400米、高0.8米、宽0.6米-1米，挡土墙长40米、宽0.8米、高1.5米及建农用桥一处
	27
	54
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	吕终尝
	

	26
	下徐村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	塔前镇
	下徐村
	对下徐村2024年种植的300亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	9
	
	9
	可使带动监测帮扶对象20户41人受益
	300亩油茶进行抚育管护
	20
	41
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	徐永焱
	

	27
	帮扶产业基地厂房外道路硬化项目
	产业发展
	新建
	十里岗镇
	南港村
	道路硬化：长240米、宽6米、厚0.18米；直径40厘米螺纹橡胶涵管24米；直径80厘米钢筋混凝土涵管22米；三通接头直径80厘米1个；三通接头直径40厘米1个。
	17
	
	17
	可使带动脱贫户（监测户）56户120人受益
	长240米、宽6米、厚0.18米
	56
	120
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	董金良
	

	28
	钢架棚后续外道路建设项目
	产业发展
	新建
	十里岗镇
	仓下村
	棚外道路硬化：长24米、宽6米、厚0.18米；棚内排水管40根*12厘米；接头40个；棚外排水沟160米、高25厘米、宽30厘米
	6.5
	
	6.5
	可使带动脱贫户（监测户）16户27人受益
	硬化长24米、宽6米、厚0.18米
	16
	27
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	程水根
	

	29
	尖山村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	浯口镇
	尖山村
	道路硬化建设：长600米、宽4米、厚0.18米。
	26
	
	26
	可使带动脱贫户（监测户）14户32人受益
	长600米、宽4米、厚0.18米
	14
	32
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	王银发
	

	30
	环琇村挡土墙建设项目
	乡村建设
	新建
	浯口镇
	环琇村
	挡土墙建设：长600米、高1米，第一节宽0.5米、高0.5米，第二节宽
0.35米、高0.5米。
	18
	18
	
	可使带动脱贫户（监测户）29户69人受益
	长600米、高1米
	29
	69
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	王荣华
	

	31
	梅溪村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	浯口镇
	梅溪村
	对梅溪村2024年种植的250亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	7.5
	
	7.5
	可使带动脱贫户（监测户）18户47人受益
	250亩油茶进行抚育管护
	18
	47
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	许鹏飞
	

	32
	接渡镇共富车间（周家社区）
	产业发展
	新建
	接渡镇
	东畈村
	钢架厂房建设：厂房长40米、宽25米，面积共1000平方米及厂内硬化、砖墙、基础、门窗、水电等配套设施建设。
	48
	48
	
	可使带动监测帮扶对象20户51人受益
	厂房长40米、宽25米，面积1000平方米
	20
	51
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	周前超
	

	33
	坑口村钢架厂房建设项目
	产业发展
	新建
	接渡镇
	坑口村
	钢架厂房建设：厂房长40米、宽25米，面积1000平方米及厂内硬化、砖墙、基础、门窗、水电等配套设施建设。
	48
	
	48
	可使带动监测帮扶对象40户105人受益
	厂房长40米、宽25米，面积1000平方米
	40
	105
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	叶传华
	

	34
	钟家道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	接渡镇
	钟家村
	道路硬化建设：长350米、宽6米、厚0.2米.
	23
	
	23
	可使带动监测帮扶对象35户74人受益
	长350米、宽6米、厚0.2米.
	35
	74
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	钟毛华
	

	35
	建设排水沟及路面硬化项目
	乡村建设
	新建
	接渡镇
	墟里村
	排水沟建设：开挖排水沟长400米、宽0.6米、高0.6米及带盖板或面层硬化。
	14
	
	14
	可使带动脱贫户（监测户）16户46人受益
	排水沟0.6米*0.6米，长400米
	16
	46
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	胡根荣
	

	36
	村内主杆道下水道项目
	乡村建设
	新建
	鸬鹚乡
	薛家滩村
	排水沟建设：长450米、宽1米、深1米，放0.6米直径波纹管。
	22
	
	22
	可使带动脱贫户（监测户）10户26人受益
	长450米、宽1米、深1米、埋设直径0.6米波纹管
	10
	26
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	刘永海
	

	37
	倪坞分场、万西钢架厂房建设项目
	产业发展
	新建
	鸬鹚乡
	万西村
	钢架厂房建设：长40米、宽25米，面积1000平方米及厂内硬化、砖墙、基础、门窗、水电等配套设施建设。
	48
	
	48
	可使带动监测帮扶对象11户27人受益
	厂房面积1000平方米
	11
	27
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	方明虎
	

	38
	秧坂村香柚种植项目
	产业发展
	新建
	众埠镇
	秧坂村
	秧坂村香柚种植：种植香柚面积80亩，包含整地挖坑、底肥、树苗、灌溉、除草、人工及三年抚育管护。
	48
	48
	
	可使带动监测帮扶对象28户74人受益
	种植金盆袖80亩
	28
	74
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	马文树
	

	39
	黄铁炉村香柚种植项目
	产业发展
	新建
	众埠镇
	秧坂村
	黄铁炉村香柚种植：种植香柚面积80亩，包含整地挖坑、底肥、树苗、灌溉、除草、人工及三年抚育管护。
	48
	48
	
	可使带动监测帮扶对象31户100人受益
	种植金盆柚80亩
	31
	100
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	黄平
	

	40
	桐坡村香袖种植项目
	产业发展
	新建
	众埠镇
	秧坂村
	桐坡村香柚种植：种植香柚面积80亩，包含整地挖坑、底肥、树苗、灌溉、除草、人工及三年抚育管护。
	48
	48
	
	可使带动监测帮扶对象22户47人受益
	种植金盆袖80亩
	22
	47
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	王丽珍
	

	41
	濮家村香柚种植项目
	产业发展
	新建
	众埠镇
	秧坂村
	濮家村香柚种植：种植香柚面积80亩，包含整地挖坑、底肥、树苗、灌溉、除草、人工及三年抚育管护。
	48
	48
	
	可使带动监测帮扶对象20户48人受益
	种植金盆柚80亩
	20
	48
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	张林根
	

	42
	众埠村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	众埠镇
	众埠村
	众埠村农贸市场道路硬化：长400米、宽6米、厚0.15米，适当位置做排水沟。
	23
	
	23
	可使带动脱贫户（监测户）13户27人受益
	长400米、宽6米、厚0.15米
	13
	27
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	徐东亮
	

	43
	内邱村至军山脚下沥青路面修复项目
	乡村建设
	新建
	众埠镇
	南山村
	内邱村至军山脚下沥青修复路面：长330米、宽3.5米、厚5公分。长210米，宽3米，厚5公分。
	14
	
	14
	可使带动脱贫户（监测户）14户22人受益
	长330米、宽3.5米、厚5公分。长210米，宽3米，厚5公分
	14
	22
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	方光辉
	

	44
	蔡家村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	众埠镇
	芜丘村
	蔡家村水塘至童家沥青路处道路硬化：长420米、宽3米、厚0.15米。
	12
	12
	
	可使带动脱贫户（监测户）17户42人受益
	长420米、宽3米、
厚0.15米
	17
	42
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	张占勇
	

	45
	文山分场油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	众埠镇
	文山分场
	对文山分场2022、2023年种植的300亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	9
	
	9
	可使带动脱贫户（监测户）5户12人受益
	300亩油茶进行抚育管护
	5
	12
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	胡泉水
	

	46
	孟桥村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	众埠镇
	孟桥村
	对孟桥村2024年种植的150亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	4.5
	
	4.5
	可使带动脱贫户（监测户）10户21人受益
	150亩油茶进行抚育管护
	10
	21
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	徐聪
	

	47
	厚田村何家塅便民桥
	乡村建设
	新建
	涌山镇
	厚田村
	便民桥建设：桥面长10米、宽3米、厚0.3米，桥墩地面高度约5米、混凝土挡土墙地面高度约5米等
	18
	
	18
	可使带动脱贫户（监测户）15户27人受益
	长10米、宽3米、厚0.3米
	15
	27
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	李珍珍
	

	48
	里村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	涌山镇
	里村村
	对里村2024年种植的136亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	4
	
	4
	可使带动脱贫户（监测户）25户60人受益
	136亩油茶进行抚育管护
	25
	60
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	范世文
	

	49
	高家村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	高家镇
	高家村
	对高家村2023年种植的100亩油茶进行抚育管护，每亩300元抚育管护。
	3
	
	3
	可使带动脱贫户（监测户）9户14人受益
	100亩油茶抚育管护
	9
	14
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	高发平
	

	50
	八面山居会油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	高家镇
	八面山
	对八面山2022年种植的80亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	2.4
	
	2.4
	可使带动脱贫户（监测户）2户5人受益
	80亩油茶抚育管护
	2
	5
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	吴新亮
	

	51
	下埠段村帮扶车间建设项目
	产业发展
	新建
	洪岩镇
	甘村村
	下埠段村帮扶车间建设：帮扶车间面积1100平方米，厂内硬化、砖墙、基础、门窗、水电等配套设施建设。
	52
	
	52
	可使带动脱贫户（监测户）13户29人受益
	帮扶车间面积1100平方米
	13
	29
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	洪涛
	

	52
	小坑村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	洪岩镇
	小坑村
	对小坑村2022年种植的43亩油茶进行抚育管护，每亩300亩标准抚育管护。
	1.3
	
	1.3
	可使带动脱贫户（监测户）7户10人受益
	43亩油茶进行抚育管护
	7
	10
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	程海平
	

	53
	朱坞村蔡家自然村新建公路两边排水沟
	乡村建设
	新建
	名口镇
	朱坞村
	排水沟建设：长300米、宽0.6米、高0.6米、壁厚0.15米，(加盖板长80米、盖板宽0.9米、厚0.15米)，并破碎和恢复水泥斜坡长220米，宽1.5米，厚0.2米。
	15
	
	15
	可使带动监测帮扶对象7户13人受益
	长300米、宽0.6米、高0.6米、壁厚0.15米
	7
	13
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	许明根
	

	54
	许家湾村毛坞道路水泥硬化
	乡村建设
	新建
	名口镇
	许家湾村
	道路硬化建设：长500米、宽3.5米、厚0.15米。
	16
	
	16
	可使带动脱贫户（监测户）10户22人受益
	长500米、宽3.5米、厚0.16米
	10
	22
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	鄢长春
	

	55
	流二村细埠里十字路口至大埠里路面硬化建设
	乡村建设
	新建
	名口镇
	流二村
	道路硬化建设：长200米、宽2.5米、厚0.15米，破碎开挖30公分排污管160米，40*60公分的井盖16个。
	7
	
	7
	可使带动监测帮扶对象15户44人受益
	长200米、宽2.5米、厚0.15米，破碎开挖30公分排污管160米
	15
	44
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	刘盛华
	

	56
	黄路村挡土墙护坡项目
	乡村建设
	新建
	双田镇
	横路村
	横路村上冲坞水沟两边原石挡土墙建设：每边长230米、高2米、底宽1.5米、顶宽0.6米等工程。
	46
	
	46
	可使带动脱贫户（监测户）43户91人受益
	每边长230米、高2米、底宽1.5米、顶宽0.6米
	43
	91
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	叶友才
	

	57
	桥头村水塘护坡及码头硬化
	乡村建设
	新建
	双田镇
	桥头村
	水塘改造：原石护坡长120米、高2米、底宽1米、顶宽0.6米及码头硬化长10米、高1.2米、宽0.8米、厚0.1米。
	10
	
	10
	可使带动脱贫户（监测户）7户17人受益
	护坡长120米、高2米、宽0.8米及码头硬化长长10米、高1.2米、宽0.8米、厚0.1米
	7
	17
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	何治涌
	

	58
	耆德村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	双田镇
	耆德村
	对耆德村2025年种植的260亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	7.8
	
	7.8
	可使带动脱贫户（监测户）30户65人受益
	260亩油茶进行抚育管护
	30
	65
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	余斌飞
	

	59
	田里村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	双田镇
	田里村
	对田里村2024年和2025年种植的605亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	18.2
	
	18.2
	可使带动脱贫户（监测户）22户47人受益
	605亩油茶进行抚育管护
	22
	47
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	蔡如宝
	

	60
	龙庙村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	双田镇
	龙庙村
	对龙庙村2024年种植的100亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	3
	
	3
	可使带动脱贫户（监测户）10户16人受益
	100亩油茶进行抚育管护
	10
	16
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	蔡衍高
	

	61
	龙珠村油茶抚育管护项目
	产业发展
	新建
	双田镇
	龙珠村
	对龙珠村2024年种植的260亩油茶进行抚育管护，每亩300元标准抚育管护。
	7.8
	
	7.8
	可使带动脱贫户（监测户）26户59人受益
	260亩油茶进行抚育管护
	26
	59
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	徐庆忠
	

	62
	汪家村钢架厂房建设项目
	产业发展
	新建
	临港镇
	汪家村
	钢架厂房建设:厂房面积1200平方米及厂内硬化、砖墙、基础、门窗、水电等配套设施建设。
	54
	
	54
	可使带动脱贫户（监测户）17户39人受益
	厂房面积1200平方米
	17
	39
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过产业发展有效带动就业务工及分红实现增收
	许元华
	

	63
	九墩村道路硬化项目
	乡村建设
	新建
	临港镇
	九墩村
	道路硬化建设：长660米、宽3.5米、厚0.15米。
	21
	
	21
	可使带动脱贫户（监测户）19户45人受益
	长660米、宽3.5米、厚0.15米
	19
	45
	≥95%
	通过召开会议，征求意见、公告公示，确保群众参与
	通过改善乡村基础建设，以方便群众出行，带动产业发展
	项雄波
	

	合计
	1274
	270
	1004
	
	
	
	
	
	
	
	
	




